**الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

**بلدية تينجة**



**الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية**

**ولاية بنزرت**

**بلدية تينجة**

عملا بمقتضيات الفصل 245 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29لسنة 2018 المؤرخ في9 ماي 2018،

وبناء عن الاستدعاء الموجه من قبل السيدة **سارة الثامري رئيسة المجلس البلدي بتينجة** إلى أعضاء المجلس البلدي لبلدية تينجة بتاريخ **20 ماي 2019** والمضمن تحت عدد **615،**


عقد المجلس البلدي لبلدية تينجة جلسته العادية الثانية لسنة 2019 وذلك يوم السبت 25 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا برئاسة **رئيسة البلدية السيدة سارة الـــثامري** و حضور السيدة **سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية**،

و حضور السادة و السيدات الآتي ذكرهم:

* **الشاذلي بالليل: عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الجواني: عضو المجلس البلدي**
* **تقوى التركي : عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الدريدي: عضو المجلس البلدي**
* **فاضل البجاوي : عضو المجلس البلدي**
* **لمياء رجب : عضو المجلس البلدي**
* **لطفي الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **منى الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **فوزية البجاوي: عضو المجلس البلدي**
* **عاطف بن سلامة:متصرف بالبلدية(مقرر)**
* **صباح القبطني:رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بالبلدية**
* **رفيق السهيلي:عن الديوان الوطني للتطهير**
* **منجي بوبكري: عن الدائرة الصحية بمنزل بورقيبة**
* **حاتم البجاوي:عن حزب التيار الديمقراي**
* **فتحي الرياحي:جمعية سراج**
* **فتحي البجاوي:جمعية النهوض بالمدينة**
* **محسن الكلاعي:جمعية النهوض بالمدينة**
* **حلمي زيان:جمعية مواطنة**
* **كما حضر الجلسة ثلة من المواطنين**

**و قد تغيب عن الجلسة بدون عذر الأعضاء الآتي ذكرهم:بدر الدين ونيس، اميرة الشلغومي،درة البحري،ليلى الصفاقسي ،بلال بنمنصور،عبد الجليل الجواني،ميساء اللواتي،نجيب الجميلي**

وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة عملا بمقتضيات الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية افتتحت السيدة **سارة الثامري رئيسة المجلس البلدي** الجلسة مرحبة بالحاضرين ثم مستعرضة جدول الأعمال و الذي يتمثل في:

**

1. **ملخص الجلسة التمهيديـة للمجلس البلـدي**

تولت السيدة **سارة الثامري رئيسة البلدية** تلاوة ملخص الجلسة التمهيديـة للمجلس البلـدي في دورته الثانية لسنة 2019 و ذلك كما يلي:

انعقدت الجلسة التمهيديـة للمجلس البلـدي في دورته الثانية لسنة 2019 بتاريخ **السبت 20 أفريل 2019** على الساعة العاشرة صباحا ببلدية تينجة برئاسة **السيدة سارة الثامري رئيسة البلدية ،**

و حضور السادة و السيدات الآتي ذكرهم:

* **محمد علي الجواني :** عضو المجلس البلدي
* **منى الحشاني:** عضو المجلس البلدي
* **فوزية البجاوي:** عضو المجلس البلدي
* **الشاذلي بالليل:** عضو المجلس البلدي
* **بدر الدين ونيس:** عضو المجلس البلدي
* **نجيب الجميلي:** عضو المجلس البلدي
* **تقوى التركي:** عضو المجلس البلدي
* **فاضل البجاوي:** عضو المجلس البلدي
* **محمد علي الدريدي:** عضو المجلس البلدي
* **اسكندر العوني:** جمعية بوصلة
* **فتحي الرياحي:** جمعية سراج
* **سهام العمري:**رئيس فرقة الحماية المدنية
* **عاطف بن سلامة:** متصرف بالبلدية(مقرر)

**كما حضر الجلسة ثلة من المواطنين**

افتتحت السيدة سارة الثامري رئيسة البلدية الجلسة مرحبة بالحـــــــــــــــــاضرين ثم قامت باستعراض المشاريع المندرجة ضمن المخطط الاستثماري 2018 و المخطط الاستثماري 2019 اثر ذلك فتحت المجال للحضور للتدخل.

**تدخلات الحضور**

**1– رابح الدلاجي (مواطن):** استغلال محمية أشكل كأفضل ما يكون لتحقيق مداخيل للبلدية من خلال استخلاص معلوم الدخول إلى المحمية لفائدة البلدية.

وظعية الطرقات داخل حي الإقبال و إمكانية برمجة بعض الطرقات داخل الحي ضمن برنامج الاستثمار السنوي 2019.

* **إجابة السيدة رئيسة البلدية:** يتم التعامل مع ملف محمية أشكل بكل جدية و كل الجهود موجهة لهذا الملف خاصة مع وجود أطراف متداخلة في الموضوع كمندوبية الفلاحة و الوكالة الوطنية لحماية المحيط مع العلم و أن محمية أشكل دخلت سجل المناطق المهددة لذلك وجب العمل على إخراجها من هذا السجل في مرحلة أولى ثم العمل في مرحلة ثانية على وضع برنامج لاستغلال المحمية المذكورة لفائدة البلدية كأحسن ما يكون.
* **إجابة السيد نجيب الجميلي عضو المجلس البلدي:** بالنسبة لتعبيد الطرقات داخل حي الإقبال فان الاعتمادات لا تسمح بذلك باعتبار و أن البرنامج التشاركي لسنة 2019 قد تمت المصـــــــــــادقة عليه و بالتالي وجب الحرص على حضور الجلسات التشاركية لبرنامج الاستثمــــار السنوي 2020 و الدفع إلى برمجة الطرقات المذكورة خلال تلك الجلسات.

**2- منى الشيحاوي(مواطنة):**

* تقريب الخدمات إلى المواطن بمدينة تينجة(STEG-SONED) من خلال إحداث مركز خدمات.
* غلاء الأسعار و المشاكل الاجتماعية
* إحداث سوق بتينجة
* وجود اخلالات خلال مشروع ربط قنوات الماء الصالح للشراب بنهج الدستور
* تلافي القيام باخلالات خلال انجاز مشروع تعبيد نهج الدستور
* تضاعف معلوم الأداء على العقارات المبنية لبعض المساكن.
* **إجابة السيدة رئيسة البلدية:** بالنسبة لإحداث سوق بمدينة تينجة فإن الإشكال يبقى عقاريا بالأساس باعتبار و أن البلدية تفتقر إلى رصيد عقاري يخول لها انجاز مشاريع من هذا النوع مع العلم و أن مصـــــــــــــالح البلدية تعمل على تسوية وضعية بعض العقــــــــــــــــــــارات المستغلة من طرفهــــــــا و الراجعة بالملكية إلى أملاك الدولة و بالتالي فإن البلدية تبذل ما بوسعها خاصة وان موضوع إحداث سوق و مركز خدمات هي مشاريح تسعى البلدية إلى انجازها.
* بخصوص الاخلالات المسجلة بمشاريع الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه فسيتم عقد جلسة مع الشركة المذكورة و الوقوف على تلك الاخلالات أما فيما يتعلق بالمشاريع التي ستنجزها البلدية خلال برنامج الاستثمار السنوي و منها نهج الدستور فهي ستنجز وفق دراسات و تحت رقابة المصلحة الفنية للبلدية.

**3- صباح العكرمي (مواطنة):**

* مشكل المشروع البناية المقامة بمفترق شارع الحبيب بورقيبة و نهج الدستور
* **إجابة السيدة رئيسة البلدية**:سيتم القيام بمعاينة فنية من طرف المهندس البلدي و الوقوف على الاخلالات إن وجدت.

**4 - سهام العمري(مواطنة):** فتح ممر بأرض الساحلي بحي الحرية لتسهيل الدخول إلى مسكنها خــاصة و أن الأرض المذكورة مهملة و أصبحت مصبا للفضلات ووكر فساد.

* **إجابة السيد نجيب الجميلي عضو المجلس البلدي:** وقع العمل على إيجاد حل للموضوع المذكور خلال لجنة الأشغال و تم استدعاء ورثة الساحلي الذين لم يبدو اعتراضا على فتح ممر لكن تبين فيما بعد وجود نزاع استحقاقي حول الأرض المذكورة و بالتالي توقف التعامل مع الملف إلى حين تسوية وضعية الأرض.

**5- اسكندر العوني(جمعية بوصلة):**

* إحداث فوهات المياه و أعمدة مياه وسط المدينة و بمنطقة الزعرور.
* إحداث مركز خدمات و التنسيق مع المتدخلين العموميين و برمجة جلسة في الغرض
* المحافظة على مستوى الرصيف الحالي بنهج المغرب عند انجاز مشروع التعبيد.
* اتفاقية 4C
* توضيح الأجر الصافي الذي يتقاضاه رئيس البلدية و نشره بالموقع الرسمي للبلدية.
* إحداث خط لنقل المسافرين من تينجة إلى بنزرت و من تينجة إلى تونس.
* **إجابة السيدة رئيسة البلدية**: بالنسبة إلى الأجر الصافي لرئيس البلدية و الامتيازات المخولة له فقد وقع نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي و يمكن الإطلاع عليها بمحضر جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة 2018.
* بالنسبة إلى اتفــــــــــاقية 4C فقد وقع إبرامها مع مــــــــــــركز يهدف إلى إيجـــــــاد حلقة وصــــــــــل بين الطــــالب و الكلية و المؤسسات المشغلة و سيتم بمقتضى الاتفاقية المذكورة تمكين الطلبة من القيام بتربص (PFE) بالبلدية إضافة إلى القيام بتظاهرة بلديتنا في حومتنا و التعاون مع المركز المذكور في مسابقة أجمل بلدية.
* بخصوص إحداث خط تينجة- بنزرت تينجة- تونس فيمكن الاعتراف بان هناك تقصير من البلدية في التعامل مع الموضوع و الذي سيتم تجاوزه من خلال القيام بجلسة مع الرئيس المدير العام لشركة النقل.

و بعد الإجابة على مختلف تساؤلات المواطنين، شكرت السيدة رئيسة البلدية الحضور مشددة على ضرورة مساهمة جميع الأطراف مواطنين و المجتمع المدني للنهوض ببلدية تينجة من خلال المشاركة في أعمال اللجان القارة بالبلدية و حضور الجلسات التمهيدية و جلسات المجلس البلدي.

1. **متابعة الوضع المالي و المديونية لحد 22/05/2019**

تولت السيدة **سنية المهذبي الكاتب العام البلدية** تقديم متابعة الوضع المالي و المديونية لحد 22/05/2019 كالآتي:

**أ/الوضع المالي*:***بلغت المداخل إلى غاية 22 ماي 2019 ، 596 أد أي بنسبة 38 % من التقديرات أما المصاريف فقد بلغت 547 أد (منها 347 أد أجور ، 40 أد وقود،12اد تسديد متخلدات، 5 أد فوائد القروض).

**ب/متابعة المديونية:**بلغت الديون المتخلدة بذمة بلدية تينجة إلى حد 31 ديسمبر 2018، 248 أد مفصلة كما يلي:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الديون المستوجبة قبل 2018** | | **المستحقات الجديدة بعنوان سنة 2018**  **(د)** | **المبالغ الجملية المستحقة**  **(د)** | **برنامج تطهير الديون** | | | | | | | | |
| **الطرف الدائن** | **المبلغ المستحق**  **(د)** | **المبالغ المتعهد بخلاصها (أد)** | | | | | | | | **ما تم خلاصه** |
| **سنة 2019** | **سنة 2020** | **سنة 2021** | | **سنة 2022** | | | **سنة 2023** |
| **المؤسسات العمومية** | | | | | | | | | | | |  |
| الشركة الوطنية لتوزيع البترول | - | 500 | 500 | 500 | - | | **-** | | - | - | | 500 |
| الشركة التونسية للكهرباء و الغاز |  | 247.160 | 247.160 | 50000 | 50000 | | 50000 | | 50000 | 47.160 | | - |
| **المجموع(1)** | **-** | **247.660** | **247.660** | **50500** | **50000** | | **50000** | | **50000** | **47.160** | | **500** |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **المؤسسات الخاصة** | | | | | | | | | | | |  |
| **جريدة الصباح** | **-** | **418** | **418** | **418** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **418** |
| **المجموع(2)** | **-** | **418** | **418** | **418** |  | |  | |  | |  | **418** |
| **المجموع العام** | **-** | **248.078** | **248.078** | **50.918** | **50.000** | | **50.000** | | **50.000** | | **47.160** | **918** |

* بالنسبةلمستحقات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لسنة 2018 فقد تم إمضاء اتفاقية جدولة في هذه الديون تمتد على أربع سنوات بداية من 2019 و سيتم تسديد قسط 2019 البالغ 50 أد حال تحويل القسط الثاني من المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير.

1. **تدخلات النظافة و العناية بالبيئة**

تعمل البلدية في مجال تدخلات النظافة و العناية بالبيئة وفق منظومة مدروسة و خاصة فيما يتعلق بالتصرف في الفضلات المنزية والمشابهة إذ تبلغ النفايات التي يتم رفعها شهريا حوالي 350طن بنسبة رفع تفوق 97% و نسبة تغطية تتجاوز 98 % هذا دون اعتبار المجهودات التي تقوم بها البلدية لرفع الأتربة و فواضل البناء و فواضل الأجنة و التعهد بالمناطق السوداء و القضاء عليها.

و قد كانت نتائج تدخلات النظافة و العناية بالبيئة لأشهر**" مارس ، أفريل ، ماي"** كالآتي:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الملاحظات** | **المعدات المستعملة** | **مكان التدخل** | **فرع التدخل** |
| تم رفع 230 طن  (أتربة و فواضل بناء و فواضل أجنة ) | آلة تراكس  شاحنة  جرار و مجرورة | حي بن قصد الله  حي الفتح  منطقة قنقلة  جبل إشكل  طريق ماطر  حي إشكل  الوصايفية  .طريق بنزرت | **حملات النظافة الإستثنائية** |
| تم رفع 530 طن  (أتربة و فواضل بناء و فواضل أجنة ) | آلة تراكس  شاحنة | نهج محمد صالح بن بريك  نهج المنجي بالي  نهج الدستور  حي الحرية  نهج دقة  طريق ماطر  طريق بنزرت  حي محمد علي  منطقة قنقلة  نهج الرتل  نهج حنبعل  السوق البلدي | **النقاط السوداء** |
|  | معدات يدوية  آلة تراكس  جرار | نهج الحواتة  نهج بنزرت  نهج براست  نهج سبيطلة  نهج حنبعل  منطقة الوصايفية  طريق ماطر  البكباكة  حي الزهور  نهج محمد الصالح بن بريك | **جهر مجاري المياه**  **تسريح البالوعات**  **و تنظيفها** |
|  | شاحنة و معدات يدوية | كامل المنطقة البلدية  جامع قنقلة  جامع تينجة  جامع حي الإقبال  قصر البلدية  مفترق تينجة و المجسم | **التنوير العمومي**  **إقامة معالم الزينة** |
|  | معدات يدوية | نهج براست  حي الحواتة  البكباكة | **مقاومة الحشرات**  **شفط المياه**  **ردم بعض البرك** |

1. **متابعة سير المشاريع**

***بعة سير المشاريع البلدية***

**برنامج الاستثمار البلدي 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المشـــــــــــــــروع** | الكلفــة (أد) | سنــة الانجـــاز | نسبـــة الانجـــاز المادي | نسبة الانجاز المالي | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
| مشروع تعبيد الطرقات(نهج الدستور-نهج المغرب-حي الاقبال) - دراسة  - انجاز | 9.04  410 | 2018  2019 | 100% | 70% | **انطلقت الأشغال بتاريخ 29/04/2019.** |
| مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بحي الفتح - انجاز | 78 | 2018 | 100% | 90% | **تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13 جوان 2018** |
| **مشروع تهيئة المستودع البلدي**  - دراسة  - انجاز | 2.5  100 | 2018 |  |  | **تم إجراء اختبار فني معمق بمقتضى إذن إداري مؤرخ في 12/10/2018.**  **تم تحويل اعتمادات المشروع إلى مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي بالملعب البلدي و تصريف مياه الأمطار بحي الفتح و برمجة انجازه في المخطط الاستثماري لسنة 2019.** |
| **اقتناء شاحنة خفيفة** | 78 أد | 2018 |  |  | **تم الحصول على المصادقة النهائية لتمويل اقتناء الشاحنة و بصدد القيام بإذن التزود.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامج الاستثمار البلدي 2019** | | | | | |
| **المشـــــــــــــــروع** | **الكلفــة (أد)** | **سنــة الانجـــاز** | **نسبـــة الانجـــاز المادي** | **نسبة الانجاز المالي** | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
| **مشروع تعبيد الطرقات :**  نهج الدينار 200 م خ  نهج طبرقة 200 م خ  نهج الكرة الحديدية 150 م خ  حي الديوانة 400 م خ  تعبيد نهج غاندي 480 م خ | **424** | **2019** |  |  | **تم المصادقة على الدراسة الأولية APD بتاريخ 17/06/2019**  **تم الانطلاق في إعداد ملف طلب العروض** |
| تهيئة المستودع البلدي | **100** | **2019** |  |  | **انطلقت الدراسة بتاريخ 06/05/2019 .** |
| مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي بالملعب البلدي و تصريف مياه الأمطار بحي الفتح | **100** | **2019** |  |  | **تم الانطلاق في الأشغال بتاريخ 22/04/2019.** |
| اقتناء سيارة وظيفية | **54.9** | **2019** |  |  | **تم اقتناء السيارة بتاريخ 12/04/2019** |
| اقتناء معدات نظافة | **153**  **27** | **2019** |  |  | * **تم تسلم تراكتوبال في إطار صفقة إطارية من طرف صندوق القروض بمبلغ قدره 153 أد**   **تم استلام المعدات marteau piqueur-groupe électrogène-scie a béton بتاريخ 21/05/2019** |
| تهذيب حي الحرية | **2500** | **2019** |  |  | **بم تسليم الإذن الإداري للانطلاق في الدراسات APS بتاريخ 17/06/2019**  **تم تسليم الإذن الإداري لتسجيل صفقة الدراسات بتاريخ 29/05/2019** |

***المشاريع الرياضية***

**\*\*//\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **المشروع** | **الكلفة (أد)** | **سنة الانجاز** | **نسبة الانجاز** | **الملاحظــات** |
| تهيئة الملعب البلدي | 463 | 2016  2017 | 100% | - تم القبول الوقتي للأشغال في موفى شهر ديسمبر 2017.  - تم الاستلام النهائي لأشغال حجرات الملابس يتاريخ 28/11/2018 |
| تعشيب الملعب البلدي | 493 | 2019 |  | تم الانطلاق في أشغال التعشيب بتاريخ 28/03/2018  وقع التنبيه على المقاول للتسريع في الانجاز من طرف إدارة التجهيز  انتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 26/08/2018  تم عقد جلسة عمل مع المقاول ببلدية تينجة برآسة رئيس البلدية و حضور المدير الجهوي للتجهيز و ممثل عن مندوبية الشباب و الرياضة و المهندس البلدي و أعضاء المجلس البلدي و تم الاتفاق على أن ينهي المقاول أشغال تصريف مياه الأمطار التابعة للمعشب قبل تاريخ 24/11/2018 و تعشيب الملعب قيل تاريخ 24/12/2018 كما تعهدت البلدية بالتكفل بانجاز أشغال تصريف مياه الأمطار في المحيط الخارجي للملعب.  تم انجاز استشارة خاصة بتصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي للملعب و نسبة تقدم الأشغال في حدود 90 %  تم تعين مهندس مستشار من طرف الادراة الجهوية للتجهيز للقيام بدراسة انجاز السياج الخارجي للملعب بكلفة قدرها 300 أد. |

**متابعة مشروع دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مراحل الدراسة** | **المحتوى** | **المتعهد بالدراسة** | **تاريخ الانطلاق** | **تاريخ ختم المرحلة** | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
| المرحلة الأولى | تحليل الوضع الراهن و إعادة فرضيات التهيئة | مكتب الدراسات  ARCHIPLAN | 28/10/2010 | 28/09/2012 | تم استلام المرحلة الأولى من الدراسة حسب مقرر الاستلام المؤرخ في 28/09/2012 |
| المرحلة الثانية | إعــادة مشروع مثـال التهيئة العمرانيــة و تعديله بعد استشارة المصالح العمومية | 02/11/2012 |  | -تمت المصادقة على قرار حدود التوسعات التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية في الدورة العادية الأولى للمجلس البلدي لسنة 2018 .  - تم احالة الملف الى إدارة التعميــر عن طريــق الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريــخ 4 افريل 2018.  - سيتم الإعلان عن استشارة للقيام بالرفع التوبوغرافي لمنطقة التوسع بالزعرور و ذلك في إطار إعداد تقرير تبرير التوسعات بالزعرور.  - مراسلة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحيين رأيها بخصوص مثال تحديد مناطق التوسعات التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية.  إعادة عرض قرار تحديد التوسعات على المجلس البلدي المنتخب في جلسة تشاركية للمصادقة عليه |
| المرحلة الثالثة | إعداد و تقديم مشروع المثال منقح بعد الاستقصاء العمومي |  |  |  |
| المرحلة الرابعة | إعداد و طباعة الملف النهائي لمشروع مثال التهيئة |  |  |  |

1. **تقرير لجنة الشؤون المالية و الشؤون الاقتصادية و متابعة التصرف**

تولت السيدة **لمياء رجب رئيسة لجنة الشؤون المالية و الشؤون الاقتصادية و متابعة التصرف** تلاوة تقرير لجنتها كالآتي:

عقدت لجنة الشؤون الإدارية و المالية جلستها بتاريخ الجمعة 24 ماي 2019 و ذلك لتدارس المواضيع التالية:

**أ/ ختم الحساب المالي لسنة 2018**

**ب/ متابعة الاستخلاصات**

**ج/ الترفيع في ميزانية التنمية و تحويل اعتمادات**

**د/ اتفاقية منح المساعدات الموظفة من صندوق القروض**

**ه/ تحيين التنظيم الهيكلي للبلدية**

**أ/ ختم الحساب المالي لسنة 2018**

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة 2018 كما هو مبين بالجداول التالية**

أسفر التصرف المالي لسنة 2018 على النتائج التالية :

العنوان الأول :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاعتمادات غيـــــر المستعملــة** | **الفواضــــل** | **مجمـــوع المصاريـــف** | **مصاريــــف العنوان الثاني التي تم تسديدها من مقابيض العنوان الاول** | **المصاريــــف الحقيقيــــة** | **تقديـــــرات النفقــــات** | **المقابيــــض الحقيقيــــة** | **تقديــــرات المــــوارد** |
| **92.238.114** | **80.759.206** | **1.261.960.396** | **69.198.510** | **1.192.761.886** | **1.285.000.000** | **1.342.719.602** | **1.400.000.000** |

العنوان الثانــــي :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاعتمادات غيـــــر المستعملـــة** | **الفواضــــل** | **المصاريــــف الحقيقيــــة** | **تقديـــــرات النفقــــات** | **المقابيــــض الحقيقيــــة** | **تقديــــرات المــــوارد** |  |
| 775.287.169 | 608.480.969 | 651.278.336 | 1.426.565.505 | 1.259.759.305 | 1.311.565.505 | **ج3و4** |
| - | 91.168 | 2.658.898 | 2.750.066 | 2.750.066 | 2.750.066 | **ج5** |
| **775.287.169** | **608.572.137** | **653.937.234** | **1.429.315.571** | **1.262.509.371** | **1.314.315.571** | **الجملة** |

و بذلك تكون نسبة تحقيق الميزانية لسنة 2018 كالتالي:

**العنـــــوان الأول: 96%**

**العنــــوان الثاني: 96 %**

**و بعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على ختم الحساب المالي لسنة 2018 كما هو مبين أعلاه**

**ب/متابعــة الاستخلاصــات:**

بلغت الاستخلاصات الى غاية 22 ماي 2019 : 596 أد، أي بنسبة 38% من التقديرات، مفصلة على النحو التالي :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المداخيل الى 30/05/2018** | **النسبة** | **المداخيل الى 22/05/2019** | **تقديرات 2019** | **بيان الموارد** | **الفقرة** | **الفصل** |
| 38,082,886 | 58% | 81,132,757 | 140,000,000 | المعلوم على العقارات المبنية |  | 11-01 |
| 36,253,259 | 35% | 19,176,350 | 55,000,000 | المعلوم على الاراضي غير المبنية |  | 11-02 |
| 53,817,416 | 33% | 60,689,009 | 185,000,000 | المقابيض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات | 1 | 12-01 |
|  |  |  | 90,000,000 | المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد الاقصى للمعلوم على المؤسسات | 2 |  |
|  |  |  | 3,000,000 | المعلوم على النزل |  | 12-02 |
| 342,000 |  |  | 1,000,000 | معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات |  | 12-03 |
| 12,000,000 | 100% | 16,000,000 | 16,000,000 | مداخيل الاسواق الاسبوعية |  | 21-01 |
| 2,557,920 | 4% | 530,500 | 12,000,000 | معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام |  | 24-02 |
| 11,400,000 | 51% | 15,800,000 | 31,000,000 | معلوم اشغال الطريق العام عند اقامة حضائر البناء |  | 24-04 |
| 230,000 | 23% | 229,580 | 1,000,000 | معلوم عن اشغال تحت الطريق العام |  | 24-05 |
| 1,285,000 | 4% | 175,000 | 5,000,000 | معلوم الاشهار |  | 24-06 |
| 5,778,000 | 38% | 5,250,250 | 14,000,000 | معلوم التعريف بالامضاء |  | 31-01 |
| 1,045,500 | 26% | 1,031,500 | 4,000,000 | معلوم الاشهاد بمطابقة النسخ للاصل |  | 31-02 |
| 4,402,000 | 49% | 5,937,000 | 12,000,000 | معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية |  | 31-03 |
| 1,288,000 | 42% | 1,253,000 | 3,000,000 | معاليم تسليم الشهائد و الحجج الاخرى |  | 31-99 |
| 280,000 | 2% | 120,000 | 5,000,000 | معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الافراح العائلية |  | 32-03 |
| 8,073,330 | 29% | 5,210,500 | 18,000,000 | معاليم رخص البناء |  | 32-06 |
|  |  |  | 100,000 | معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام |  | 32-08 |
| 24,000 | 29% | 29,000 | 100,000 | معاليم رخص الدفن |  | 32-09 |
|  |  |  | 100,000 | معاليم رخص اخرى |  | 32-99 |
| 8,990,000 | 40% | 8,733,400 | 22,000,000 | معلوم الايواء بمستودع الحجز |  | 33-02 |
|  |  |  | 70,000,000 | المقابيض الاعتيادية للمعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي | 1 | 33-03 |
|  |  |  | 60,000,000 | المبالغ المتأتية من المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية | 2 |
|  | 3% | 60,000 | 2,000,000 | معاليم مقابل رفع الفضلات المتاتية من نشاط المحلات التجارية او الصناعية |  | 33-04 |
|  |  |  | 200,000 | معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات |  | 33-99 |
|  | 13% | 400,000 | 3,000,000 | مداخيل قاعات العروض و الافراح |  | 51-06 |
| 2,630,000 | 39% | 1,953,202 | 5,000,000 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري |  | 52-01 |
| 3,077,961 | 25% | 1,516,150 | 6,000,000 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني |  | 52-02 |
|  |  |  | 3,000,000 | محاصيل بيع الاثاث الذي زال الانتفاع به |  | 53-02 |
| 308,764,000 | 46% | 344,117,000 | 745,000,000 | المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير | 1 | 60-01 |
|  | 108% | 14,000,000 | 13,000,000 | مساهمة الدولة بعنوان الآلية 16 | 4 |
| 30,000,000 |  |  | 12,000,000 | موارد منقولة من فواضل العنوان الاول |  | 60-02 |
| 640,000 | 10% | 495,000 | 5,000,000 | مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة |  | 60-06 |
|  |  |  | 5,000,000 | مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية |  | 60-07 |
| 2,087,000 | 46% | 1,384,000 | 3,000,000 | استرجاع مصاريف اصلاح الطرقات |  | 60-09 |
| 1,708,042 | 76% | 2,669,140 | 3,500,000 | مبالغ بعنوان مصاريف ادارة و تصرف و استخلاص لفائدة الغير | 1 | 60-99 |
|  | 33% | 8,152,602 | 25,000,000 | خطايا التاخير المنجرة عن انجاز الصفقات العمومية | 3 |
|  |  |  | 2,000,000 | مقابيض مختلفة | 99 |
| **534,756,314** | **38%** | **596,044,940** | **1,580,000,000** | **المجموع :** |  |  |

علما أن المداخيل الى غاية موفى ماي 2018 قد بلغت 534 أد و تعود هذه الزيادة أساسا الى تطبيق اجراءات العفو الجبائي (المعلوم على العقارات المبنية : 38 أد أي بزيادة 43أد)

- أما بالنسبة للمصاريف فقد بلغت الى غاية 22 ماي 2019 : 547 أد ( منها 347 أد أجور-40أد اقتناء وقود، 25 أد تأمين و صيانة وسائل النقل،24أد مستحقات صندوق القروض)

**ج/ الترفيع في ميزانية التنمية وتحويل اعتمادات :**

**1-** تبعا لمكتوب صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد 614 بتاريخ 15 ماي 2019 المتعلق بتخويل البلدية مساعدة استثنائية بمبلغ 28.9 أد لاقتناء شاحنة خفيفة حيث أرست الاستشارة المعدة في الغرض على مبلغ 78.9 أد في حين أن المبلغ المرصود بالميزانية 50 أد في شكل قرض من صندوق القروض، المقترح ترفيع في ميزانية التنمية بمبلغ 28.9أد

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على الترفيع في ميزانية التنمية بمبلغ 28.9 أد في شكل مساعدة استثنائية من طرف صندوق القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض و مساعدة الجماعات المحلية**

**و بعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على الترفيع في ميزانية التنمية كما هو مبين أعلاه**

**2-** في اطار تحسين ظروف العمل داخل الادارة البلدية تم اعداد استشارة لاقتناء أثاث للمكاتب و أسفرت النتيجة على مبلغ يفوق الاعتمادات المرصودة بــ 5.300د

الاعتمادات المتوفرة بالفصل المخصص لاقتناء الشاحنة غير كافية و المقترح تحويل اعتماد بمبلغ 5أ

و تبعا لما سبق ذكره:

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على تحويل اعتمادات كما هو مبين بالجدول التالي**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **بالنقـــــــــــــــــص** | | | **بالزيــــــــــــادة** | | |
| **الفصـــل** | **بيـــــان الفصــــل** | **المبلغ(د)** | **الفصــــل** | **بيـــــــــان الفصــــل** | **المبلغ(د)** |
| **2202/40/3** | الاعتناء بأفواه المياه | 5.300 | 2201/5 | اقتناء الأثاث للمصالح الادارية | 5.300 |
| **08901/1** | نفقات التنمية غير الموزعة | 5.000 | 6608/1 | اقتناء وسائل النقل  (شاحنة خفيفة) | 5.000 |
| **المجمـــــــــــــوع :** | | **10.300** | **المجمــــــــــــــــوع :** | | **10.300** |

**و بعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تحويل اعتمادات كما هو مبين أعلاه**

**د/ اتفاقية منح المساعدات الموظفة** **من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية:**

تبعا لمكتوب صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد 349 بتاريخ 26 مارس 2019 المتعلق بملحق اتفاقية منح المساعدات الموظفة بمبلغ 2400 أد لتهذيب حي الحرية في إطار البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019،

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على ملحق اتفاقية منح المساعدات الموظفة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بمبلغ 2400 أد لتهذيب حي الحرية و ذلك تبعا لما يلي**

**و بعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على ملحق اتفاقية منح المساعدات الموظفة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بمبلغ 2400 أد لتهذيب حي الحرية**

**ه/ تحيين التنظيم الهيكلي للبلدية :**

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على تحيين التنظيم الهيكلي للبلدية تبعا لما يلي**

طبقا للأمر عدد 1886 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 و المتعلق بتنقيح الأمر عدد 572 لسنة 1989المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات،

و حيث أن معدل المداخيل بالعنوان الأول للموازين الأخيرة (2016،2017 و 2018) يبلغ 1308أد (يفوق 500 أد) مما يخول إحداث خطة كاهية مدير بالقرار المنظم للإدارة البلدية.

و حيث أن نسبة التأطير بالبلدية ارتفعت بعد انتداب إطارين في شكل إلحاق (متصرف مستشــــــــــــار و متصرف)

المقترح تحيين التنظيم الهيكلي بالبلدية و ذلك بإدراج إدارات فرعية مفصلة كالتالي :

**- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية و المالية** تحتوي على المصالح التالية :

\*مصلحة الأعوان

\*مصلحة المالية و الصفقات

\*مصلحة النزاعات و الملك البلدي

\*مصلحة الأداءات و المعاليم

\*مصلحة الحالة المدنية و الانتخابات

**- الإدارة الفرعية الفنية** تحتوي على المصالح التالية :

\*مصلحة التهيئة و التراخيص العمرانية

\*مصلحة النظافة و المحيط

\*مصلحة الأشغال و الطرقات و التنوير

**و بعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تحيين التنظيم الهيكلي لبلدية تينجة كما هو مبين أعلاه**

1. **تقرير لجنة المرور و التهيئة المرورية**

انعقدت لجنة المرور و التهيئة المرورية بتاريخ 13 ماي 2019 حيث قامت بتدارس بعض المشاكل المرورية بمدينة تينجة و عرض بعض المقترحات على المجلس البلدي للتداول.

و المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول حول المقترحات الآتي ذكرها:

* **المقترح الأول**
* **منع الوقوف و التوقف للشاحنات و منع التوقف للعربات من مفترق المجسم إلى مفترق الساصام من الجانب الأيمن و الأيسر.**
* **منع الوقوف و التوقف بشارع الحبيب بورقيبة أمام مقر البلدية**
* **اقتناء كبالات سيارات**

**المـــــــداولات:**

* **محمد علي الدريدي عضو المجلس البلدي:**ضد مقترح منع توقف العربات من مفترق المجسم إلى مفترق الساصام من الجانب الأيمن و الأيسر و الاقتصار علىمنع الوقوف و التوقف للشاحنات مع الموافقة على بقية المقترحات.
* **منى الحشاني عضو المجلس البلدي:** ضد مقترح منع توقف العربات من مفترق المجسم إلى مفترق الساصام من الجانب الأيمن و الأيسر مع الموافقة على بقية المقترحات.
* **الشاذلي بالليل عضو المجلس البلدي:**منع الوقوف و التوقف على الشاحنات من مفترق المجسم إلى حدود نهج دقة و ليس مفترق الساصام.
* **محمد علي الجواني** **عضو المجلس البلدي:** ضد مقترح منع توقف العربات و الاقتصار على منع التوقف فقط بالنسبة للشاحنات من مفترق المجسم إلى مفترق الساصام من الجانب الأيمن و الأيسر مع الموافقة على بقية المقترحات.
* **السيدة سارة الثامري رئيسة البلدية:**يجب الأخذ بعين الاعتبار أن قرار منع الوقوف و التوقف بالنسبة للشاحنات من مفترق المجسم إلى مفترق الساصام ليس للتوقي من حوادث المرور فحسب بل يتعدى ذلك إلى الحفاظ على الأمن العام باعتبار الخروقات التي يقوم بها أصحاب الشاحنات عند التوقف.

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على المقترح الأول للجنة المـــــــــرور و التهيئة المرورية بعد تحينه و ذلك كما يلي**

* **منع الوقوف و التوقف للشاحنات دون سواها من مفترق المجسم إلى مفترق الساصام من الجانب الأيمن و الأيسر.**
* **منع الوقوف و التوقف بشارع الحبيب بورقيبة أمام مقر البلدية لجميع العربات و الشاحنات**
* **اقتناء كبالات للشاحنات**
* **المقترح الثــــــاني**
* **تركيز مخفضات سرعة بالنسبة للطرقات التالية:**
* الطريق الوطنية رقم 11 مع تقاطع نهج سيدي بوسعيد و نهج المحطة قبالة المقهى
* طريق بنزرت على مستوى حي الحواتة بعد سكة القطار في اتجاه بنزرت
* نهج غاندي قبل و بعد المدرسة
* نهج سبيطلة قرب المدرسة الخاصة
* شارع الحبيب بورقيبة على مستوى بساج قنقلة قرب مقهى الكلبي و بنك UIB

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على المقترح الثاني للجنة المـــــــــرور و التهيئة المرورية المبين أعلاه.**

* **المقترح الثالث**
* **تركيز العلامات المرورية التالية:**
* علامات الوقوف و التوقف
* علامات المدرسة
* علامات مخفضات السرعة
* إعادة تركيز العلامات التي تمت سرقتها

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على المقترح الثالث للجنة المـــــــــرور و التهيئة المرورية المبين أعلاه.**

* **المقترح الرابع**
* **رسم ممرات المترجلين بالطرقات التالية:**
* شارع الحبيب بورقيبة و طريق ماطر و طريق بنزرت أمام محطات الحافلات
* أمام مركز البريد
* أمام المؤسسات التربوية و مدرسة الزعرور
* طريق ماطر عند التقاطع
* طريق بنزرت قبالة الملعب
* نهج عبد الله البجاوي

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على المقترح الرابع للجنة المـــــــــرور و التهيئة المرورية المبين أعلاه.**

1. **تقارير اللجان**

* **لجنة الأشغال و التهيئة العمرانية**

تولى **السيد محمد علي الجواني مقرر لجنة الأشغــــــــــال و التهيئة العمرانية** تلاوة محضر اللجنة و التي عقدت جلساتهــــــا في الفترة الممتدة بين 19 فيفري 2019 و 14 ماي 2019 حيث تم تدارس المواضيع التالية:

* سير مشاريع التنمية الجهوية (PRD2016) (نهج براست – جزء من نهج بستور-نهج مجردة- مسلك فلاحي بالزعرور)

(PRD2017))مسلك فلاحي بالزعرور – نهج دقة – جزء من نهج بنزرت- ترصيف جزء من نهج المنجي بالي)

* سير المشاريع البلدية 2018-2019
* مشروع تهذيب حي الحرية و إزالة النقاط السوداء
* تصريف مياه الأمطار بحي بن قصد الله
* مشروع تعشيب الملعب البلدي و إعادة بناء السور الخارجي بتمويل من وزارة الشباب و الريــاضة و إزالة الأكشاك المحيطة به.
* نقل السوق الأسبوعية إلى نهج حنبعل بصفة مؤقتة و برمجة جلسة مع المستلزم.
* تدخلات الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بالطرقات البلدية
* مشكل تقسيم سعيدة

كما تولت اللجنة النظر في المطالب الواردة عليها المتعلقة بإسناد رخص الماء الصــــــالح للشراب و التيار الكهربائي و في عرائض المواطنين الخاصة بالمخالفات العمرانية و بمطالب رخص الترميم.

* **لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم**

تولى **السيد محمد علي الجواني** رئيس لجنة الفنــــون و الثقافة و التربية تلاوة محضر اللجنة التي عقدت جلساتهـــا في الفترة الممتدة بين 27 فيفري 2019 و 14 مارس 2019 حيث تم تدارس المواضيع التالية:

* مقترح جمعية حواء تخصيص قاعة البلدية للاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي و توفير الدعم اللوجستي.
* التحضير لعيد الاستقلال و برمجة وإقامة مراسم تحية العلم التونسي مع تنظيم مسابقات و مباريات خاصة بالتلاميذ.
* تنظيم ورشات تشكيلية و تنشيطية ...
* رصد جوائز و ميداليات للفائزين بالمسابقات.
* توفير الموارد البشرية و اللوجستية لتامين مختلف المسابقات
* **لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة**

تولى **السيد محمد علي الدريدي رئيس** لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة تلاوة محضر اللجنة التي عقدت جلساتهـــا في الفترة الممتدة بين 14 مارس 2019 و 21 ماي 2019 حيث تم تدارس المواضيع التالية:

* برمجة جلسة مشتركة مع لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم حول عيد الاستقلال
* برمجة ورشات للأطفال للتعريف بعيد الاستقلال و الحوكمة المحلية و الديمقراطية
* برمجة ورشات ألعاب للأطفال
* تكريم المناضلين بمناسبة عيد الاستقلال
* انجاز جدارية في وسط المدينة
* تنظيم دورة رياضية في الكيكبوقسينق بتاريخ 01 جوان 2019
* توفير المكان المخصص للدورة
* توفير الدعم اللوجستي
* برمجة إفطار للضيوف
* تحديد أعضاء لجنة تنظيم الدورة
* البحث عن ممول للدورة مع اقتراح شركة ناتيلي
* الاتصال بوسائل الإعلام الجهوية و الوطنية
* **لجنة الشؤون الاجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي الإعاقة**

تولى **السيد الشاذلي بالليل** رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي الإعاقة تلاوة محضر اللجنة التي عقدت جلساتها في الفترة الممتدة بين 19 أفريل 2019 و 29 أفريل 2019 حيث تم تدارس المواضيع التالية:

* التحضير لشهر رمضان المعظم
* العناية بمقبرتي سيدي رزيق و سيدي حسون و افتقار المقبرتين المذكورتين إلى الماء الصالح للشراب و العمــال و المعدات و بناء مقر حراسة بمقبرة سيدي رزيق مع توفير اعوان حراسة.
* التنسيق مع جمعية صيانة المقابر و برمجة جلسة معها لإيجاد الحلول الكفيلة لمشاكل المقبرتين المذكورتين
* العناية بالأطفال فاقدي السند من خلال تكوين خلية أو لجنة لمتابعة أوضاعهم
* توزريع الإعانات على العائلات المعوزة
* مشكل المرشدة الاجتماعية التي ليست لها دراية كبيرة بالعائلات المعوزة بتينجة و عدم حضورها باجتماعات اللجان البلدية رغم استدعائها في عديد المرات
* مطلب المواطنة أمال البلطي حول تمكينها من رخصة كشك متنقل نظرا لافتقارها إلى مورد رزق
* تنظيم حفل ختان لأطفال العائلات المعوزة خلال شهر رمضان
* توفير منح اجتماعية و مساعدات إلى العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان

* **لجنة النظافة و الصحة و البيئة**
* تولى **السيد لطفي الحشاني** رئيس لجنة النظافة و الصحة و البيئة تلاوة محضر اللجنة التي عقدت جلساتها في الفترة الممتدة بين 12 مارس 2019 و 22 ماي 2019 و ذلك لتدارس المواضيع التالية:
* الاعتناء بالحدائق و تنظيفها و تجميلها مع تعهد جمعية أطفالنا بتوفير المشاتل و تعهد جمعية حواء بتوفير كراسي للحدائق.
* تجميل مداخل المدينة
* اقتراح اعتماد منهجية الرفع النوعي للفضلات من خلال تخصيص 3 حاويات و كل حاوية خاصة بنوعية معينة من الفضلات و تعميم التجربة على بعض الأحياء كنهج السبتة و تقسيم بن صالحة.
* إصلاح المجسم و حمايته بواسطة سياج حديدي
* دهن حواشي الأرصفة
* مقاومة الناموس و الحشرات
* تنظيف شاطئ قنقلة
* البحث عن شراكة مع بلدية منزل بورقيبة أو بلدية أخرى من اجل التعاقد مع شركة خاصة لرفع الفضلات.
* اقتراح تخصيص مبلغ قدره 30 ألف دينار من ميزانية البلدية للعناية بالحدائق و المناطق الخضراء و عرض المقترح على أنظار المجلس البلدي للمصادقة.
  + - * **التدخلات بخصوص تخصيص مبلغ قدره 30 ألف دينار من ميزانية البلدية للعنـــــــــــــاية بالحدائق و المناطق الخضراء:**
  + **السيدة سارة الثامري رئيس البلدية و السيدة سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية:**حيث أن ميزانية البلدية لا تتوفر فيها الاعتمادات المذكورة اذ لم يتم برمجتها خلال اعداد ميزانية 2018 فلا يمكن توفير مبلغ 30 أد للعناية بالحدائق و المناطق الخضراء في الوقت الحاضر مع التعهد ببرمجة المبلغ المذكور خلال ميزانية 2019.

1. **مختلفــــــــــــــات:**

* مطلب فوج تينجة للكشافة التونسية حول تمكينهم من مقر للكشافة كائن بشارع الحبيب بورقيبة قرب المستودع البلدي.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على وضع على الذمة لمدة سنة لمقر كائن بشارع الحبيب بورقيبة قرب المستودع البلدي لفائدة فوج تينجة للكشافة التونسية**

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على الوضع على الذمة لمدة سنة لمقر كائن بشارع الحبيب بورقيبة قرب المستودع البلدي لفائدة فوج تينجة للكشافة التونسية**

* مطلب المنجي الجواني يرغب من خلاله في إعادة النظر في قرار المجلس البلدي بتينجة المتعلق بهدم المحل التابع للبلدية قرب الملعب البلدي و المسوغ لفائدته.
* مطلب عبد الرزاق المهذبي يرغب من خلاله في إعادة النظر في قرار المجلس البلدي بتينجة المتعلق بهدم المحل التابع للبلدية قرب الملعب البلدي و المسوغ لفائدته.
* مطلب عبد الكريم الدريدي يرغب من خلاله في إعادة النظر في قرار المجلس البلدي بتينجة المتعلق بهدم المحل التابع للبلدية قرب الملعب البلدي و المسوغ لفائدته.

**المداولات بخصوص مطالب إعادة النظر في قرار المجلس البلدي المتعلق بهدم المحلات التابعة للبلدية قرب الملعب البلدي:**

* + **السيد محمد علي الجواني عضو المجلس البلدي:**إرجاء النظر في المطالب المذكورة إلى حين القيام بمسح عقاري للعقار المقام عليه الملعب البلدي.
  + **السيدة سارة الثامري رئيس البلدية:** التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار هدم في المحلات المذكورة خاصة و ان المجلس البلدي المنعقد في دورته الاولى بتاريخ 02 مارس 2019 صادق على هدم المحلات.
  + **محمد علي الدريدي:**مزيد التروي قبل تنفيذ قرار الهدم باعتبار أن المحلات المذكورة تمثل مورد رزق لمستغليها.

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تاجيل النظر في مطالب إعادة النظر في قرار المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 02 مارس 2019 المتعلق بهدم المحلات المحاذية للملعب البلدي.**

* استقالة السيد محمد علي الجواني من رئاسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم الواردة على البلدية بتاريخ 14 ماي 2019 و المضمنة تحت عدد 1128.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص استقالة السيد محمد علي الجواني من رئاسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و سد الشغور طبقا للفصل 211 من مجلة الجماعات العمومية.**

**وبعد الدرس و النقاش**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على قبول استقالة السيد محمد علي الجواني من رئاسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و إسناد رئاسة اللجنة إلى السيدة تقوى التركي.**

و في الختام شكرت السيدة سارة الثامري رئيس البلدية الحضور على تلبية الدعوى و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال و حرر المحضر بتاريخه.

**الامضاءات:**

* **سارة الثامري:رئيس البلدية**
* **الشاذلي بالليل: عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الجواني : عضو المجلس البلدي**
* **تقوى التركي : عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الدريدي : عضو المجلس البلدي**
* **فاضل البجاوي: عضو المجلس البلدي**
* **لمياء رجب: عضو المجلس البلدي**
* **لطفي الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **منى الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **فوزية البجاوي: عضو المجلس البلدي**