****

 **الجمهورية التونسية**

 **وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

 **بلدية تينجة**

l

 **الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

 **بلدية تينجة**

عملا بمقتضيات الفصل 245 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29لسنة 2018 المؤرخ في9 ماي 2018،

وبناء عن الاستدعاء الموجه من قبل السيدة **سارة الثامري رئيسة المجلس البلدي بتينجة** إلى أعضاء المجلس البلدي لبلدية تينجة بتاريخ والمضمن تحت عدد ،

عقد المجلس البلدي لبلدية تينجة جلسته العادية الأولى لسنة 2019 يوم السبت 02 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا برئاسة **رئيسة البلدية السيدة سارة الـــثامري** و حضور **السيد مدين غريبي معتمد تينجة**،

و حضور السادة و السيدات الآتي ذكرهم:

* **الشاذلي بالليل: عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الجواني : عضو المجلس البلدي**
* **تقوى التركي : عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الدريدي : عضو المجلس البلدي**
* **نجيب الجميلي: عضو المجلس البلدي**
* **فاضل البجاوي: عضو المجلس البلدي**
* **فوزية البجاوي: عضو المجلس البلدي**
* **لمياء رجب: عضو المجلس البلدي**
* **لطفي الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **بلال بنمنصور: عضو المجلس البلدي**
* **رفيق السهيلي:عن الديوان الوطني للتطهير**
* **عبد المؤمن الطرابلسي:عن دار الشباب بتينجة**
* **سلوى التيزاوي: عن إدارة حفظ الصحة**
* **الشريف الشلغومي:رئيس جمعية تينجة الرياضية**
* **محسن الكلاعي: أمين مال جمعية النهوض بالمدينة**

**و ثلة من المواطنين**

 افتتحت السيدة **سارة الثامري رئيسة المجلس البلدي** الجلسة مرحبة بالحاضرين ثم استعرضت جدول الأعمال و كان على النحو التالي:

جدول الأعمال

1. ***ملخص الدورة التمهيدية***
2. ***تدخلات النظافة و العناية بالبيئة***
3. ***متابعة سير المشاريع البلدية***
4. ***متابعة سير برنامج مثال التهيئة العمرانية***
5. ***تقارير اللجان البلدية***
* ***لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف***

***-*** *توزيع المال الاحتياطي و المال الانتقالي لسنة 2018*

*- تنقيح ميزانية التنمية لسنة 2018*

* ***لجنة الأشغال و التهيئة العمرانية***
* ***لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم***
* ***لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة***
* ***لجنة الشؤون الاجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي الإعاقة***
* ***لجنة شؤون المرأة و الأسرة و المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين***
* ***لجنة النظافة و الصحة و البيئة***
1. ***مختلفات***
2. ***ملخص الدورة التمهيدية:***

 انعقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية الأولى للمجلس البلدي بتينجة لسنة 2019 بتاريخ السبت 19 جانفي 2019 على الساعة العاشرة صباحا ببلدية تينجة برئاسة الآنسة ***ميساء اللواتي المساعد الثاني لرئيس البلدية،***

و حضور السادة و السيدات الآتي ذكرهم:

* ***سنية المهذبي : الكاتب العام للبلدية***
* ***محمد علي الجواني : عضو المجلس البلدي***
* ***تقوى التركي : عضو المجلس البلدي***
* ***محمد علي الدريدي : عضو المجلس البلدي***
* ***فوزية البجاوي : عضو المجلس البلدي***
* ***الشاذلي بالليل: عضو المجلس البلدي***
* ***نجيب الجميلي: عضو المجلس البلدي***
* ***لمياء رجب: عضو المجلس البلدي***
* ***اسكندر العوني: جمعية بوصلة***
* ***بسمة ابراهيم:رئيسة الاتحاد النسائي***
* ***أماني الزرلي:عن جمعية كفاءات للتشغيل و التنمية***
* ***عبد المؤمن الطرابلسي:عن دار الشباب بتينجة***
* ***فتحي الرياحي:رئيس جمعية سراج***
* ***الشريف الشلغومي:رئيس جمعية تينجة الرياضية***
* ***نبيل اليتوجي :رئيس جمعية مواطنة***
* ***حلمي زيان:جمعية مواطنة قنقلة***

افتتحت الآنسة ***ميساء اللواتي المساعد الثاني لرئيس البلدية،*** الجلسة مرحبة بالحـــــــــــــــــاضرين ثم فتحت المجال إلى تدخلات الحضور.

* **فتحي الرياحي رئيس جمعية سراج:**مشكل عدم وجود قاعة مختصة للرياضات الفردية و هو ما الذي يحول دون تنظيم تظاهرة رياضية وطنية بتينجة.
* **اجابة السيد نجيب الجميلي عضو المجلس البلدي:**هناك برنامج لبناء قاعة رياضية بحي العريش لكن في الوقت الحالي يمكن لرئيس جمعية سراج عرض برنامج التظاهرة على بلدية تينجة و ستتكفل البلدية بتوفير قاعة.
* **اسكندر العوني عن جمعية بوصلة:**
* التنويه بعمل المجلس البلدي بتينجة
* مزيد تحسين موقع الواب للبلدية
* الوضعية القانونية للسوق البلدي بتينجة
* مشكل النقل بتينجة
* نتائج زيارة السيد والي بنزرت الى بلدية تينجة
* طلب الإطلاع على سجل الأملاك العقارية للبلدية
* غياب حملة اعلامية بمناسبة العفو الجبائي
* عدم وجود مصلحة للشؤون القانونية والعقارية ببلدية تينجة
* وضعية شاطئ قنقلة
* **إجابة السيدة سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية:**
* سيتم العمل على تحسين موقع الواب و الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي
* بالنسبة للحملة الاعلامية بالعفو الجبائي، فمصالح البلدية بصدد التحضير لبرنامج رسمي إعلامي سيشمل جلسات مع المواطنين و معلقات اشهارية و خيمة إعلامية مع التعويل على مكونات المجتمع المدني للمساعدة في الحملة.
* بالنسبة الى النفاذ للمعلومة فذلك ممكن بتقديم مطلب إلى مصالح البلدية.
* **اجابة السيد نجيب الجميلي عضو المجلس البلدي:**
* بالنسبة لزيارة السيد الوالي كانت مثمرة و قد خلصنا إلى عديد الوعود من طرف السيد والـــــــي بنزرت و سيتم العمل على تحقيقها.
* بالنسبة إلى وضعية شاطئ قنقلة فقد تمت زيارة ميدانية في الغرض و سيتم إيجاد الحلول الكفيلة في الإبان.
* بالنسبة لمشكل النقل بتينجة فسيتم تحديد جلسة مع المدير الجهوي للنقل ببنزرت الذي ابدي استعداده للتعاون مع المجلس البلدي بتينجة.
* **السيد الشريف الشلغومي:رئيس جمعية تينجة الرياضية:**
* مشكل الملعب البلدي و عدم اكتمال أشغال التعشيب و تصريف مياه الأمطار.
* **اجابة السيد نجيب الجميلي عضو المجلس البلدي:**
* تم الاتفاق مع المدير الجهوي للتجهيز خلال جلسة عقدت حول موضوع الملعب بمقر البلدية على انجاز مشروع تصريف مياه الأمطار على حساب ميزانية بلدية تينجة، إلا انه استدرك يوم الزيارة الميدانية للسيد والي بنزرت إلى الملعب البلدي و أبدى استعداده إلى انجاز مشروع تصريف مياه الأمطار على حساب ميزانية التجهيز وسيتم برمجة زيارة الى السيد المدير الجهوي للتجهيز لإيضاح الإشكال.
* بالنسبة الى التعشيب تم تحميل المقاول المشرف على المشروع المسؤولية في التأخير الحاصل و دعوته إلى تسليم المشروع تام الموجب آخر الشهر.

**حلمي زيان رئيس جمعية مواطنة:**

* مزيد تشجيع المجتمع المدني للحضور في جلسات اللجان.
* عزوف الشباب عن المشاركة في الجلسات.
* الاخلالات الحاصلة في مشروع تبليط الأرصفة بشارع المنجي بالي
* تشجير الأرصفة بشارع المنجي بالي
* **إجابة السيدة سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية:**
* بالنسبة للاخلالات بمشروع تبليط الأرصفة فستقوم لجنة الأشغال بزيارة ميدانية في الغرض و التنسيق مع السيد معتمد تينجة لرفع الاخلالات إلى الإدارة الجهوية للتجهيز المشرفة عن المشروع.
* **مداخلات السيد رئيس البلدية و السيد معتمد تينجة و السادة أعضاء المجلس البلدي بخصوص ما ورد بالجلسة التمهيدية:**

***السيد معتمد تينجة***:

- بالنسبة لأشغال تبليط الأرصفة بشارع المنجي بالي فإنه لم يتم الاستلام الوقتي للمشروع و سيتم تسجيل الاخلالات إن وجدت بمحضر الاستلام الوقتي مع العلم و أن المصالح الفنية لإدارة التجهيز هي المكلفة بمراقبة المشروع مع العلم و ان البلدية يمكن لها رفع تحفظاتها عن المشروع الى ادارة التجهيز عن طريق المصلحة الفنية.

- بالنسبة لمشروع تعشيب الملعب البلدي:الأشغال متواصلة علما و ان المقاول المكلف بالتعشيب يواجه عديد العوائق الفنية التي من شأنها تعطيل نسق الانجاز و ذلك نظرا لعدم تطابق واقع الانجاز مع ما هو مضمن بكراس الشروط و هذا الإشكال تعلم به المصالح الفنية لوزارة الشباب و الرياضة.

***السيد لطفي الحشاني عضو المجلس البلدي:***

- بالنسبة لتبليط الارصفة بشارع المنجي بالي تم تسجيل إخلال يتمثل في علو مستوى التبليط على مستوى الرصيف.

- بالنسبة لمشروع تعبيد نهج دقة المرجو الأخذ بعين الاعتبار ملائمة مستوى المساكن مع مستوى الطريق المزمع تعبيده.

***السيد نجيب الجميلي عضو المجلس البلدي:***

- بالنسبة لمشروع تبليط شارع المنجي بالي وقع التحول على عين المكان مع المصلحة الفنية للبلدية و تم ملاحظة الاخلالات ورفعها إلى المقاول المشرف على المشروع.

- بالنسبة لتشجير شارع المنجي بالي سيتم اخذ رأي المتساكنين في الغرض.

- بالنسبة لمشروع تعبيد نهج دقة وقع تسجيل اخلالات في الانجاز خلال زيارة ميدانية مع السيد معتمد تينجة و تم إعلام مهندس الادارة الجهوية للتجهيز بها و الذي سيقوم برفع توبوغرافي للوقوف على الاخلالات المذكورة و قد تم تحرير محضر جلسة مع السيد معتمد تينجة في هذا الشأن.

***السيدة سارة الثامري رئيسة البلدية:***

- بالنسبة للمركب الثقافي بتينجة بصدد إعداد البرنامج الوظيفي و سيتم رصد الاعتمادات سنة 2020 من طرف وزارة الثقافة و المحافظة على التراث سيتم استصدار قرار هدم بلدي للبناية التي أصبحت وكرا للفساد و تحميل مندوبية الثقافة مسؤولية رفع الأنقاض.

***2. تدخلات النظافة و العناية بالبيئة***

تواصل البلدية بذل المجهود في مجال النظافة و العناية بالبيئة حيث كانت تدخلاتها خلال أشهر ديسمبر، جانفي و فيفري 2019 كالآتي:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نوع التدخل** | **مكان التدخل** | **المعدات المستعملة** | **الملاحظات** |
| **تعهد النقاط السوداء** | * حي الفتح
* حي الحبيب ثامر
* حي الحواتة
* حي الحرية
* حي العريش
* حي الفولاذ
* نهج بنزرت
* منطقة قنقلة
* نهج محمد صالح بن بريك
* طريق بنزرت
 | الة تراكسشاحنة | تم رفع 480 طناتربة و فواضل بناء |
| **حملات النظافة الاستثنائية** | * حي الفتح
* المستودع البلدي
* طريق بنزرت
* حي العريش
 | الة تراكس2 شاحنات كبيرة الحجم | تم رفع 220 م3 بالتعاون مع الولاية |
| **جهر مجاري المياه****تسريح البالوعات** | * طريق ماطر

 نهج محمد الصالح بن بريك* حي الفولاذ
* حي الحواتة
* نهج سبيطلة
* مدخل المنطقة الصناعية
* نهج الرتل
* منطقة الوصايفية
 | معدات يدويةالة تراكسشاحنة | أشغال متواصلة  |
| **تنظيف** **و ازالة الاوحال** | * مدخل المنطقة الصناعية
 | معدات يدويةالة تراكسشاحنة | أشغال متواصلة |
| **مقاومة الكلاب السائبة** | المنطقة البلدية | شاحنة | حملات بالاشتراك مع مركز الأمن الوطني بتيـــــــــــــــــــــــــــــــــنجة و الحرس الوطني:\*من 01/12/2018 إلى 19/12/2018: تم قنص 26 كلب\*من 02/02/2019 إلى 15/02/2019: تم قنص 18 كلب |
| **التنوير العمومي** | * نهج الدينار
* نهج قابس
* حي الحرية
* حي الحبيب ثامر
 | معدات يدوية | تركيز 12 نقطة إنارة عمومية |
| **تقليم الاشجار** | * حي العريش
* نهج طارق ابن زياد
* نهج المدارس
 | معدات يدوية | أشغال متواصلة |
|  |

* **مداخلات السيد رئيس البلدية و السيد معتمد تينجة و السادة أعضاء المجلس البلدي بخصوص حملة قنص الكلاب السائبة:**

**السيدة سارة الثامري رئيسة البلدية:**

 - تم تسجيل تذمرات بعض المواطنين من قنص الكلاب مع العلم و أن الوضع يمثل خطرا داهما وجب السيطرة عليه إذ بلغت الإصابات بداء الكلب لدى الحيوانات قرابة الخمسون حالة مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى إلى الإنسان.

- وجود مبادرة من طرف جمعية أصدقاء الحيوان التي عرضت على البلدية تعقيم الكلاب و رفعها عوض قنصها و سيتم برمجة جلسة مع الجمعية المذكورة لمناقشة إبرام اتفاقية معها و في الأثناء سيتواصل قنص الكلاب السائبة مع دعوة مالكي الكلاب إلى القيام بالتلاقيح ضد داء الكلب و عدم ترك كلابهم في الشوارع و الطرقات.

***3. متابعة سير المشاريع البلدية***

* ***برنامج الإستثمار البلدي 2018***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المشـــــــــــــــروع** | الكلفــة (أد) | سنــة الانجـــاز | نسبـــة الانجـــاز المادي | نسبة الانجاز المالي | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
| مشروع تعبيد الطرقات (نهج الدستور-نهج المغرب-حي الاقبال)- دراسة- انجاز | 9.04410 |   2018 | 100% | 70% | **تم إصدار قرار بفسخ الصفقة بين المقاول صاحب العرض الادنى و البلدية نتيجة عدم إيفاءه بالتزاماته و المرور إلى العرض الأدنى الثاني و تمت احالة الملف الى مراقبة المصاريف العمومية .** |
| مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بحي الفتح - انجاز | 78 | 2018 | 100% | 90% | **تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13 جوان 2018** |
| **مشروع تهيئة المستودع البلدي**- دراسة- انجاز | 2.5100 | 2018 |  |  | **تم إجراء اختبار فني معمق بمقتضى إذن إداري مؤرخ في 12/10/2018.****تم تحويل اعتمادات المشروع إلى مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي بالملعب البلدي و تصريف مياه الأمطار بحي الفتح و برمجة انجازه في المخطط الاستثماري لسنة 2019.** |
| **اقتناء شاحنة خفيفة** | 50 أد | 2018 |  |  | **ملف لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية للحصول على المصادقة النهائية.** |

|  |
| --- |
| * ***برنامج الإستثمار البلدي 2019***
 |
| **المشـــــــــــــــروع** | **الكلفــة (أد)** | **سنــة الانجـــاز** | **نسبـــة الانجـــاز المادي** | **نسبة الانجاز المالي** | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
|  **مشروع تعبيد الطرقات :** نهج الدينار 200 م خ نهج طبرقة 200 م خ  نهج الكرة الحديدية 150 م خ حي الديوانة 400 م خ تعبيد نهج غاندي 480 م خ  | **424**  | **2019** |  |  | **تم الإعلان عن استشارة لإجراء الدراسات بتاريخ 12/02/2019 و تم فتح العروض بتاريخ 26/02/2019 و بصدد فرزها.** |
| تهيئة المستودع البلدي  | **100**  | **2019** |  |  | **تم إجراء اختبار فني معمق بمقتضى إذن إداري مؤرخ في 12/10/ و 2018 و بصدد اعداد ملف طلب العروض.** |
| تصريف مياه الأمطار بالملعب البلدي و حي الفتح | **100** | **2019** |  |  | **تم الإعلان على الاستشارة الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي للملعب و تم فتح العروض و بصدد إحالة الملف إلى مصالح مراقبة المصاريف العمومية.** |
| اقتناء سيارة وظيفية  | **50**  | **2019** |  |  | **تم إجراء الاستشارة و فتح العروض و فرزها و تمت إحالة الملف إلى مراقبة المصاريف العمومية.** |
| اقتناء معدات نظافة  | **153****27**  | **2019** |  |  | * **سيتم اقتناء آلة تراكتوبال في إطار صفقة إطارية من طرف صندوق القروض**
* **بصدد اعداد استشارة لاقتناء المعدات التالية:**

 **marteau piqueur-groupe électrogène-scie a béton-plaque vibrante** |
| تهذيب حي الحرية | **2500** | **2019** |  |  | **سيتم الانطلاق في اعداد الاستشارة المتعلقة بالدراسة بمساندة فنية من طرف صندوق القروض .** |

***المشاريع الرياضية***

**\*\*//\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **المشروع** | **الكلفة (أد)** | **سنة الانجاز** | **نسبة الانجاز** | **الملاحظــات** |
| تهيئة الملعب البلدي | 463 | 20162017 | 100% | - تم القبول الوقتي للأشغال في موفى شهر ديسمبر 2017.- تم الاستلام النهائي لاشغال حجرات الملابس يتاريخ 28/11/2018 |
| تعشيب الملعب البلدي | 493 | 2017 |  | تم الانطلاق في أشغال التعشيب بتاريخ 28/03/2018وقع التنبيه على المقاول للتسريع في الانجاز من طرف إدارة التجهيز انتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 26/08/2018تم عقد جلسة عمل مع المقاول ببلدية تينجة برآسة رئيس البلدية و حضور المدير الجهوي للتجهيز و ممثل عن مندوبية الشباب و الرياضة و المهندس البلدي و أعضاء المجلس البلدي و تم الاتفاق على أن ينهي المقاول أشغال تصريف مياه الأمطار التابعة للمعشب قبل تاريخ 24/11/2018 و تعشيب الملعب قيل تاريخ 24/12/2018 كما تعهدت البلدية بالتكفل بانجاز أشغال تصريف مياه الأمطار في المحيط الخارجي للملعب.تم الإعلان على الاستشارة الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي للملعب و تم فتح العروض و بصدد إحالة الملف إلى مصالح مراقبة المصاريف العمومية.تم الإعلان عن استشارة من طرف المجلس الجهوي ببنزرت بتاريخ 29/01/2019 لانجاز أشغال تصريف مياه الأمطار بالملعب و حدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 13 فيفري 2019.تم عقد جلسة عمل بتاريخ 19/02/2019 بمقر وزارة الشبــــــــــاب و الرياضة مع السيدة وزيرة الشباب و الرياضة ووقع الاتفاق على عقد جلسة فنية بمقر البلدية و بحضور المدير الفني للوزارة للوقوف على وضعية الملعب البلدي بتينجة و إعداد برنامج وظيفي يشمل كامل مكونات مشروع تهيئة الملعب البلدي بما في ذلك الملعب الفرعي و إعداد برنامج تنفيذي حسب أولويات التدخل . |

*4. متابعة سير مشروع دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مراحل الدراسة** | **المحتوى** | **المتعهد بالدراسة** | **تاريخ الانطلاق** | **تاريخ ختم المرحلة** | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
| المرحلة الأولى | تحليل الوضع الراهن و إعادة فرضيات التهيئة | مكتب الدراساتARCHIPLAN | 28/10/2010 | 28/09/2012 | تم استلام المرحلة الأولى من الدراسة حسب مقرر الاستلام المؤرخ في 28/09/2012 |
| المرحلة الثانية | إعــادة مشروع مثـال التهيئة العمرانيــة و تعديله بعد استشارة المصالح العمومية | 02/11/2012 |  | -تمت المصادقة على قرار حدود التوسعات التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية في الدورة العادية الأولى للمجلس البلدي لسنة 2018.- تم إحالة الملف إلى إدارة التعميــر عن طريــق الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريــخ 4 افريل 2018.- سيتم الإعلان عن استشارة للقيام بالرفع التوبوغرافي لمنطقة التوسع بالزعرور و ذلك في إطار إعداد تقرير تبرير التوسعات بالزعرور.- تم مراسلة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحيين رأيها بخصوص مثال تحديد مناطق التوسعات التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية.إعادة عرض قرار تحديد التوسعات المصادق عليه سابقا من طرف النيابة الخصوصية على المجلس البلدي المنتخب في جلسة تشاركية للمصادقة عليه. |
| المرحلة الثالثة | إعداد و تقديم مشروع المثال منقح بعد الاستقصاء العمومي |  |  |  |
| المرحلة الرابعة | إعداد و طباعة الملف النهائي لمشروع مثال التهيئة |  |  |  |

***5. تقارير اللجان البلدية:***

* ***لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف***

عقدت لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف جلستها و ذلك يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 تم تدارس المواضيع التالية:

**1 - توزيع مدخر المال الاحتياطي و المال الانتقالي**

**2-تنقيح ميزانية التنمية لسنة 2018**

**1- توزيع مدخر المال الاحتياطي و المال الانتقالي**

خلال سنة 2018 تم تحقيق النتائج المبينة بالجدول التالي :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفواضـــــــل** | **مساهمة ع1 في مصاريف ع2** | **المصاريف** | **المداخيل** |  |
| 80.759.206 | 69.198.510 | 1.192.761.886 | 1.342.719.602 | العنوان الأول |
| 677.679.479 | - | 651.278.336 | 1.259.759.305 | العنوان الثانيج3و4 |
| 91.168 | - | 2.658.898 | 2.750.066 | العنوان الثانيج5 |
| **758.529.853** | **69.198.510** | **1.846.699.120** | **2.605.228.973** | **المجموع** |

- المال الانتقالي يشمل فواضل العنوان الثاني لسنة 2018 و البالغة **677.679.479 أد** و التي سيتم نقلها في فصولها.

أما مدخر المال الاحتياطي و البالغ **94.876.039** فيشمل :

 \* بقية فواضل العنوان الأول لسنة 2017 (20%) : **30.268.674**

 \* 80% من فواضل العنوان الأول لسنة 2018 : **64.607.365 أد** التي تم توزيعها كالتالي :

 - **11.976.039** بالعنوان الأول لتسديد المتخلدات

 - **52.631.326** بالعنوان الثاني

يتم توزيع مدخر المال الاحتياطي و المال الانتقالي لسنة 2018 حسب بيانات الجـدول التالـي :

1. **الموارد :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبلغ** | **بيان الموارد** | **ف.ف** | **ف** | **الفصل** | **الصنف** |
| **الجـزء الثانـــــــي : المداخيل غير الجبائية** |
| 11976.039 | موارد منقولة من فوائض العنوان الاول | 00 | 00 | 60.02 | 6 |
| **11976.039** | **المجموع 1 :** |
| **الجـــــزء الثالث :الموارد الخاصة للبلدية** |
| 515342.215 | نقل فواضل منح صندوق القروض | 1 | 1 | 01-70 | **7** |
| 157668.290 | نقل فواضل المبالغ المتاتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الاول |  | 1 | 01-80 | **8** |
| 52631.326 | المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الاخيرة |  | 2 |
| 30268.674 | المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الاول للسنة السابقة للسنة الأخيرة |  | 3 |
| **755910.505** | **المجموع 2 :** |
| **الجـــــزء الخامس :الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة** |
| **المبلغ** | **بيان الموارد** | ف.ف | ف | الفصل | **الباب** |
| 91.168 | نقل فواضل موارد مخصصة لنفقات التنمية :المسلك الصحي |  |  | 200 | **26** |
| **91.168** | **المجموع 4 :** |
| 767.977.712 | **الجملـــة العامــــة** ................... |

**2-النفقات :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبلغ** | **بيان النفقـات** | **ف.ف** | **ف** | **الفصل** | **القسم** |
| **الجزء الاول : نفقات التصرف** |
| 11976.039 | تسديد متخلدات  |  | 80 | 02.201 | **2** |
| **11976.039** | **المجموع 1 :** |
| **الجزء الثالث : نفقات التصرف** |
| **المبلغ** | **بيان النفقـات** | **الفقرة** | **الفصل** | **القسم** |
| **الجــزء الثالــــث : نفقــــات التنميـــة** | 6 |
| 7630.000 | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية | 1 | 06.600 |
| 14419.988 | دراسات أخرى | 20 | 06.600 |
| 4.475 | اقتناء عقارات | 1 | 06.601 |
| 25639.034 | تهيئة قصر البلدية | 1 | 06.603 |
| 28102.762 | تهيئة المستودع البلدي | 3 |
| 3075.950 | اقتناء معدات نظافة و طرقات | 1 | 06.606 |
| 2268.800 | اقتناء معدات و تجهيزات | 2 |
| 1294.033 | مصاريف الإشهار و الإعلانات | 1 | 06.607 |
| 33000.000 | اقتناء وسائل النقل | 1 | 06.608 |
| 54183.348 | نفقات مختلفة في مجال التعهد و الصيانة | 1 | 06.609 |
| 68539.087 | أشغال صيانة و تعهد شبكة تصريف المياه | 3 | 6612 |
| 458249.317 | تعبيد الطرقات | 2 | 06.613 |
| 4000.324 | أشغال صيانة و تعهد الطرقات | 3 | 06.613 |
| 54622.071 | تهذيب الاحياء الشعبية | 6 | 06.614 |
| 377.982 | تهيئة الحدائق | 1 | 06.615 |
| 503.334 | تجميل مداخل المدن | 3 |
| **755910.505** | **المجموع 2 :** |
| **الجـــــزء الخامس :النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة** |
| **المبلغ** | **بيان النفقات** | **الفقرة** | **الفصل** | **الباب** |
| 91.168 | مواصلة صيانة الملعب البلدي |  | 6738 | 26 |
| **91.168** | **المجموع 3 :** |
| 767.977.712 | **الجملـــة العامــــة** ................... |

***و المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على توزيع مدخر المال الاحتياطي و المال الانتقالي كما هو مبين بالجداول أعلاه.***

 ***و بعد الدرس و النقاش***

***قرار المجلس البلدي***

***صادق المجلس البلدي بالإجماع على توزيع مدخر المال الاحتياطي و المال الانتقالي كما هو مبين بالجداول أعلاه.***

**2- تنقيح ميزانية التنمية لسنة 2018 :**

**الموارد :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجزء** | **الصنف** | **الفصل** | **بيان الفصل** | **تقديرات الميزانية** | **الاعتمادات المفتوحة بقرارات**  | **التنقيحات** | **الاعتمادات النهائية** | **الاعتمادات الحاصلة** | **الاعتمادات** **التي ستنقل** | **الاعتمادات الملغاة نهائيا** |
| **بالنقص** | **بالزيادة** |
| 3 | 7 | 01-70/1/1 | **نقل فواضل منح مسندة من الصندوق** | 68038.284 | - | - | - | 68038.284 | 68038.284 | 50720.144 | - |
| 01-70/1/2 | **موارد السنة** | 756000.000 | - | - | - | 756000.000 | 755657800 | 464622.071 | 342.200 |
| 8 | 01-80/1 | **نقل فواضل مدخرات و موارد مختلفة** | 252238.134 | - | - | - | 252238.134 | 252238.134 | 82845.855 | - |
| 01-80/2 | **المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة** | 91074.693 | - | - | - | 91074.693 | 91074.693 | 43723.041 | - |
| 01-80/3 | **الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة** | 33214.394 | - | - | - | 33214.394 | 33214.394 | 31099394 |  |
| 9 | 90-01/2 | **موارد الاقتراض-موارد السنة** | 111000.000 | - | - | - | 111000.000 | 59536.000 | 4668.974 | 51464.000 |
| **جملة الجزءين الثالث و الرابع :** | **1311565.505** |  |  |  | **1311565.505** | **1259759.305** | **677679.479** | **51806.200** |
|  |  |  | **الباب السادس و العشرون : نقل فواضل منح من وزارة الشباب و الرياضة** | 2750.066 | -- | - | - | 2750.066 | 2750.066 | 91.168 | - |
| **جملة الجزء الخامس :** | **2750.066** |  |  |  | **2750.066** | **2750.066** | **91.168** | **-** |
| **المجموع العام :** | **1314315.571** |  |  |  | **1314315.571** | **1262509.371** | **677770.647** | **51806.200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **النفقات:** |  |  |
| **الجزء** | **القسم** | **الفصل** | **بيان الفصل** | **تقديرات الميزانية** | **الاعتمادات المفتوحة بقرارات** | **التنقيحات** | **الاعتمادات النهائية** | **ما تم صرفه** | **الاعتمادات التي ستنقل** | **الاعتمادات الملغاة نهائيا** |
| **بالنقص**  | **بالزيادة** |
| 3 | 6 | /16600 | **دراسة أمثلة التهيئة العمرانية** | 7630.000 | - | - | - | 7630.000 | - | 7630.000 | - |
| /206600 | **دراسات اخرى** | 29419.988 | - | 2303.812 | - | 27116.176 | 6328.000 | 14419.988 | 6368.188 |
| /16601 | **اقتناء عقارات** | 1642.775 | - | 1638.300 | - | 4.475 | - | 4.475 | - |
| /16603 | **تهيئة قصر البلدية** | 25639.034 | - | - | - | 25639.034 | - | 25639.034 | - |
| /36603 | **تهيئة المستودع البلدي** | 128102.763 | - | 97935.838 | - | 30166.925 | 2825.000 | 27341.925 | - |
| 6606/1 | **اقتناء معدات نظافة و طرقات** | 3075.950 | - | - | - | 3075.950 | - | 3075.950 | - |
| 6606/2 | **اقتناء معدات و تجهيزات** | 11268.800 | - | 10000.000 | - | 1268.800 | - | 1268.800 | - |
| 6607/1 | **مصاريف الاشهار و الاعلانات** | 1000.000 | - | - | - | 1000.000 | 102.102 | 294.033 | 603.865 |
| 06608/1 | **اقتناء وسائل النقل** | 40000.000 | - | - | 10000.000 | 50000.000 | - | - | 50000.000 |
| 6609/1 | **نفقات مختلفة : أشغال ذات طبيعة مختلفة في مجال التعهد و الصيانة** | 53900.000 | - | 2857.652 | - | 51042.348 | 44759.000 | 6283.348 |  |
| 6612/2 | **تركيز شبكة تصريف المياه** | - | - | - | 100239.650 | 100239.650 | - | 69299.924 | 30939.726 |
| 6612/3 | **أشغال صيانة شبكة تصريف المياه** | - | - | - | 78064.000 | 78064.000 | 70257.065 | - | 7806.935 |
| 6613/2 | **تعبيد الطرقات** | 569383.403 | - | - | - | 569383.403 | 111134.086 | 458249.317 | - |
| 6613/3 | **أشغال صيانة و تعهد الطرقات** | 4000.324 | - | - | - | 4000.324 | - | 4000.324 | - |
| 6614/6 | **تهذيب الأحياء الشعبية(حي العريش)** | 346000.000 | - | - | - | 346000.000 | 291035.729 | 54622.071 | 342.200 |
| 6615/1 | تهيئة الحدائق | 38515.470 | - | - | - | 38515.470 | 38137.488 | 377.982 | - |
| **الجزء** | **القسم** | **الفصل** | **بيان الفصل** | **تقديرات الميزانية** | **الاعتمادات المفتوحة بقرارات** | **التنقيحات** | **الاعتمادات النهائية** | **ما تم صرفه** | **الاعتمادات التي ستنقل** | **الاعتمادات الملغاة نهائيا** |
| **بالنقص**  | **بالزيادة** |
| 3 | 6 | 6615/3 | **تجميل مداخل المدن** | 91318.950 | - | 29000.000 | - | 62318.950 | 55682.642 | 5172.308 | 1464.000 |
| 8 | 08901/1 | **نفقات التنمية غير الموزعة** | 44568.048 | - | 44568.048 | - | - | - | - | - |
| **جملة الجزء الثالث :** | **1395465.505** |  | **188303.650** | **188303.650** | **1395465.505** | **620261.112** | **677679.479** | **97524.914** |
| 4 | 10 | 10950/1 | **تسديد أصل الدين** | 31100.000 | - | - | - | 31100.000 | 31017.224 | - | 82.776 |
| **جملة الجزء الرابع** | **31100.000** | **-** | **-** | **-** | **31100.000** | **31017.224** | **-** | **82.776** |
|  |  | 200 | **صيانة الملعب البلدي** | 2750.066 | - | - | - | 2750.066 | 2658.898 | 91.168 | - |
| **جملة الجزء الخامس :** | **2750.066** | **-** | **-** | **-** | **2750.066** | **2658.898** | **91.168** | **-** |
| **المجموع العام :** | **1429315.571** | **-** | **188303.650** | **188303.650** | **1429315.571** | **653937.234** | **677770.647** | **97607.690** |

***و المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على تنقيح ميزانية التنمية لسنة 2018 كما هو مبين بالجداول أعلاه.***

***و بعد الدرس و النقاش***

***قرار المجلس البلدي***

***صادق المجلس البلدي بالإجماع على تنقيح ميزانية التنمية لسنة 2018 كما هو مبين بالجداول أعلاه.***

* ***لجنة الأشغال و التهيئة العمرانية:***

عقدت لجنة الأشغــــــــــال و التهيئة العمرانية 7 جلسات و ذلك في الفترة الممتدة بين 11 دـيــــسمبر 2018 و 12 فيفري 2019 حيث تم تدارس المواضيع التالية:

* تعطل انجاز مشروع تعبيد الطرقات بنهج الدستور و نهج المغرب و الأنهج المحيطة بمدرسة حي الإقبال و فسخ عقد الصفقة مع العباسي العباسي المقاول المكلف بالمشروع.
* إصلاح الطرقات وفق البرنامج المعد في الغرض
* مشكل تقسيم سعيدة حيث تم دعوة المقاول و مدير فرع الديوان الوطني للتطهير بمنزل بورقيبة إلى جلسة لجنة الأشغال بخصوص نتائج تفقد شبكة التطهير بالتقسيم بالكاميرا حيث تم تسجيل ما يلي:
* عدم الجدية و الحرفية في رفع التحفظات
* التحفظات لازالت قائمة
* لم يتم تنظيف الشبكة لإنجاح عملية التفقد

 مع العلم انه تم تفقد الشبكة ســــــــــــــابقا بتـــــــــاريخ 16/2/2018، 29/06/2018، 02/11/2018، و 12/12/2018 و بالرغم من ذلك لا يوجد تقدم فعلي في رفع التحفظات.

* اقتراح ممثل الديوان الوطني للتطهير إسناد رخص استثنائية لفائدة متساكني تقسيم سعيدة و رفض المقترح من طرف لجنة الأشغال باعتبار و ان الديوان الوطني للتطهير قد قام بمراسلة البلدية في وقت سابق ينبه فيه من المخاطر البيئية التي قد تنجر من اسناد رخص بناء اذا ما تم رفع الاخلالات و بالتالي فإن البلدية يتعذر عليها اسناد الرخص إلا في حالة ورود مراسلة أخرى من الديوان الوطني للتطهير تجيز لنا منح رخص البناء.
* اقتراح منع المقسم من بيع الأراضي إلى حين تسوية وضعية شبكة التطهير
* اقتراح إزالة اللافتة الاشهارية بالتقسيم.

***و المعروض على انظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على إزالة اللافتة الاشهارية الموجودة بتقسيم سعيدة***

***وبعد الدرس و النقاش***

***قرار المجلس البلدي***

***صادق المجلس البلدي بالإجماع على إزالة اللافتة الاشهارية الموجودة يتقسيم سعيدة***

* عقد جلسة بطلب من المقسم برئاسة السيد معتمد تينجة و بحضور رئيس لجنة الاشغال و الكــــــــــــــــــاتب العام للبلدية و المهندس البلدي و احد ممثلي الحي و ذلك بمعتمدية تينجة بتاريخ 07/02/2019 وقع الاتفاق من خلالها على مساعدة المقسم في إيجاد مقاول جديد لإصلاح الشبكة و رفع التحفظات.
* مشروع تهذيب حي الحرية و مشاكل التطهير بالحي حيث أفاد ممثل الديوان الوطني للتطهير انه لا وجود لمشاكل بشبكة التطهير بحي الحرية
* الإطلاع على الاختبار الفني المعمق للمستودع البلدي و المصادقة عليه دون تحفظات من قبل لجنة الأشغال.
* تعطل مشروع تعبيد الطرقات ضمن البرنامج الجهوي للتنمية نتيجة وفاة المقاول
* مشروع تعشيب الملعب البلدي بتينجة
* مشروع تصريف مياه الأمطار بالملعب البلدي حيث قررت لجنة الاشغال و نظرا لعدم جدية الإدارة الجهوية للتجهيز، انجاز مشروع تصريف مياه الأمطار بالملعب على ميزانيتها الخاصة و قد تم الإعلان عن استشارة في الغرض و أرست على المقاول الطاهر الهمامي.
* زيارة السيد والي بنزرت الى بلدية تينجة و نتائج الزيارة
* التراجع عن برمجة حي الفتح ضمن البرنامج الجهوي للتنمية خاصة وقد وعد السيد والي بنزرت البلدية بتخصيص 700 أد لانجاز المشروع المذكور حيث ستقوم لجنة الأشغال بالتنسيق مع المجتمع المدني و بمتابعة أسباب إلغاء المشروع و الدفع إلى انجازه .
* انجاز شبكة تصريف المياه المستعملة بنهج غاندي.
* استكمال مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الفتح
* تسوية وضعية الأراضي الدولية التي هي تحت تصرف المواطنين.
* التحفظات المسجلة بمشروع تعبيد الطرقات بنهج دقة و نهج بنزرت و تقاطع نهج حفوز ضمن البرنامج الجهوي للتنمية اثر المعاينة الميدانية للجنة الاشغال و قد تم عقد جلسة مع السيد معتمد تينجة في الغرض بتاريخ 04/02/2019.
* تهيئة حي بن قصد الله و توفير مادة الاسمنت.
* الاتفاق خلال جلسة بمقر الولاية مع السيد والي بنزرت على انجاز مشروع تعبيد نهج براست إلى مستوى نهج سبيطلة و وعود بالنظر في انجاز مشروع تهذيب حي الفتح .
* مواصلة انجاز الأنهج التي تم العدول عن انجازها ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016.

كما تولت اللجنة النظر في المطالب الواردة عليها المتعلقة بإسناد رخص الماء الصـــــــــــــــــــــالح للشراب و التيار الكهربائي و في عرائض المواطنين الخاصة بالمخالفات العمرانية و بمطالب رخص الترميم.

* اقتراح تكوين لجنة بلدية لتسمية الانهج بمدينة تينجة.

***و المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على تكوين لجنة بلدية لتسمية الانهج بمدينة تينجة***

***و بعد الدرس و النقاش***

***قرار المجلس البلدي***

***صادق المجلس البلدي بالإجماع تكوين لجنة بلدية لتسمية الانهج بمدينة تينجة و تعيين أعضاء اللجنة كالآتي:***

***- فوزية البجاوي :رئيس***

***- نجيب الجميلي:عضو***

***- لمياء رجب: عضو***

***- محمد علي الدريدي:عضو***

***- لطفي الحشاني:عضو***

* ***لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم***

 عقدت لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم ثمانية جلسات و ذلك في الفترة الممتدة بين 31/12/2018 و 07/02/2018 حيث تم تدارس المواضيع التالية:

* برنامج الاحتفال بعيد الثورة و الشباب و تشريك أطفال المدارس في فعاليات العيد المذكور من خلال حضورهم في موكب تحية العلم و تنظيم مسابقة فكرية و غنائية و إبداعية بدار الشباب بتينجة.
* تنظيم سباق عدو ريفي بمشاركة أطفال المدارس و تنظيم مسابقة مارطون يشارك فيها جميع السكان.
* استدعاء الفرقة النحاسية العسكرية أو فوج كشفي لإقامة مراسم تحية العلم التونسي في عيد الثورة و الشباب
* الاتصال بمديري المدارس الابتدائية و الإعدادية لإعلامهم ببرنـــــــــــــــــــــــامج الاحتفـــــــــال بعيد الـــــــــــثورة و الشباب.
* تكوين لجنة تحكيم بخصوص المسابقات المزمع القيام بها في عيد الثورة و الشباب.
* رصد جوائز و شهائد و ميداليات للفائزين بالمسابقات.
* توفير الموارد البشرية و اللوجستية لتامين مختلف المسابقات(أساتذة-مديري المدارس و الاعداديات-مضخمات صوت-قوارير المياه....)
* إحياء مهرجان الربيع و تشريك الجمعيات و المجتمع المدني في اعداد البرنامج و اختيار أفضل برنامج تقدمه إحدى الجمعيات لاعتماده بالمهرجان على أن تكون الجمعيات المشاركة صادرة بالرائد الرسمي و تنتمي إلى مدينة تينجة.
* رصد 30 بالمائة من مداخيل المهرجان إلى بلدية تينجة و جعل المهرجان تحت إشرافها المباشر.
* البحث عن دعم مالي لمهرجان الربيع
* اعتماد برنامج جمعية النهوض بالمدينة كبرنامج رئيسي لمهرجان الربيع مع اقتراح إدخال بعض التعديلات عليه بالتنسيق مع بقية الجمعيات المشاركة.
* الإعداد لمهرجان ثقافي صيفي تحت إشراف لجنة الثقافة ببلدية تينجة و جمعية صوت الثقافة بمنزل بورقيبة.
* تكليف جمعية صوت الثقافة بتبني المهرجان باعتبار أن لها خبرة في التنظيم مع تعهدها بالدعاية للمهرجان.
* البحث عن تمويلات للمهرجان (المجلس الجهوي-وزارة الثقافة –وزارة المرأة-بعض شركات الاتصال-مداخيل العروض...) .
* انطلاق المهرجان في شهر رمضان( من خلال عدد 2 عروض)
* إحداث لجنة المهرجان تتكون من أعضاء لجنة الثقافة و البقية سيتم تحديدهم في الإبان.
* ***لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة***

عقدت لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة جلستين و ذلك تباعا يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 و يوم الأربعاء 20 فيفري 2019 حيث تم تدارس الموضوع التالي:

**"تركيز مجلس بلدي للأطفال ببلدية تينجة" و عرض المقترح على أنظار المجلس البلدي للتداول.**

فبعد التداول و النقاش خلال الجلسة بين مديري المدارس الابتدائية الحاضرين و أعضاء اللجنة تم الاتفاق أن يكون المجلس البلدي للأطفال ممثلا بـ:18 عضوا و تمثيل كل مدرسة حسب عدد التلاميذ في السنوات الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامسة و السادسة اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي و ذلك كما يلي:

* مدرسة حي الإقبال 12 تلميذا
* مدرسة تهج المدارس 9 تلاميذ
* مدرسة نهج غاندي 9 تلاميذ
* مدرسة أشكل 6 تلاميذ
* مدرسة الزعرور 6 تلاميذ
* مدرسة قنقلة 6 تلاميذ
* مدرسة حي العريش 6 تلاميذ

و بالتالي يكون العدد الجملي للمترشحين 54 تلميذا ليتم انتخاب ثلثهم أي 18 تلميذا لعضوية المجلس البلدي للأطفال.

هذا و سيقع تكوين التلاميذ المترشحين بالتعاون مع جمعية حنبعل للتحالف الدولي لصياغة برنامجهم الانتخابــــــــــــــــــي و القيام بحملاتهم الانتخابية.

كما أن الانتخابات سيقع تنظيمها في كل مدرسة على حدا و بالتوازي و المترشحون هم تلاميذ السنوات الخـــــــامسة و السادسة ابتدائي كما ذكر سابقا على أن يكون تاريخ الانتخابات يوم 6 افريل و تنصيب المجلس البلدي يوم 9 افريل بمقر البلدية مع ضرورة مراسلة السيد المندوب الجهوي للتربية للحصول على ترخيص في الغرض.

***و المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على إحداث مجلس بلدي للأطفال ببلدية تينجة.***

***و بعد الدرس و النقاش***

***قرار المجلس البلدي***

***صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على إحداث مجلس بلدي للأطفال ببلدية تينجة.***

**مقترحات:**

* انتخابات المجلس البلدي للأطفال يجب أن تكون في شكل ورشات و ألعاب ليتم ترسيخ العملية الديمقراطية في أذهان الأطفال.
* تنظيم نشاط للأطفال بقاعة البلدية يوم 20 مارس بمناسبة عيد الاستقلال مع اعتماد البرنامج التالي:
* الافتتاح بالنشيد الوطني التونسي
* تقسيم الأطفال على 6 ورشات على أن تكون هناك ورشة موضوعها الحوكمة المحلية و العمل البلدي.
* مقترح برمجة "**عمي رضوان"** لتنشيط الورشات.
* تلافي مشكل التنقل لأطفال مدرسة الزعرور و مدرسة أشكل إلى مقر البلدية.
* ***لجنة الشؤون الاجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي الإعاقة***

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي الإعاقة جلستها بتاريخ 11 جانفي 2019 و ذلك لتدارس المواضيع التالية:

* إنشاء استعجالي بتينجة
* مشكل البطالة في صفوف ذوي الاحتياجات الخصوصية
* مد يد المساعدة إلى عائلة معوزة من ذوي الاحتياجات الخصوصية
* مشكل المنح الاجتماعية و حرمان بعض المستحقين لهذه المنحة دون وجه حق.
* مشكل المرشدة الاجتماعية التي ليست لها دراية كبيرة بالعائلات المعوزة بتينجة
* إنشاء مصعد خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية في الإدارات العمومية
* تعهد منظمة retaract بتوزيع إعانات على 50 عائلة معوزة على أن تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية بمدها بقائمة في العائلات المذكورة.
* اقتراح اللجنة القيام بزيارة لضريح الشهيد احمد بن حسونة في ذكرى وفاته يوم 25 جولية 2019 الموافق لعيد الجمهورية.
* ***لجنة شؤون المرأة و الأسرة و المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين***
* عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين جلستها بتاريخ الجمعة 21 ديسمبر 2018 و ذلك لتدارس المواضيع التالية:
* القيام باجتماع تحضيري لأمسية المرأة الناجحة بالتنسيق مع المجتمع المدني و بالشراكة مع لجنة المرأة و الأسرة ببلدية منزل بورقيبة.
* إطلاق نداء بموقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في أمسية المرأة الناجحة لمن ترى في تجربتها النجاح في المبادرة الخاصة.
* ايلاء عناية خصوصية لنهج بنزرت عبر تخصيص ممرات لتسهيل الولوج إليه باعتبار وجود عائلات من ذوي الاحتياجات الخصوصية قاطنة هناك.
* مشكل احتلال الرصيف و إعاقة ذوي الاحتياجات الخصوصية عند التنقل
* برمجة يوم 25 ديسمبر 2018 لزيارة بعض العائلات بنهج البحيرة.
* دعوة جمعية أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل للحضور في أشغال اللجنة.
* ***لجنة النظافة و الصحة و البيئة***

عقدت لجنة النظافة و الصحة و البيئة جلستها بتاريخ 19/02/2019 برئاسة السيد لطفي الحشــاني الذي رحب بالحضور معربا عن رضائه عن مستوى النظافة بالمنطقة البلدية و الذي يصل حسب تعبيره إلى نسبة 97 % معلنا عن برنامج الجلسة المتمثل في ما يلي:

* الاعتناء بمداخل مدينة تينجة و تنظيفها و تجميلها و تخضيرها عبر غرس أشجـــــــــــــــــــــــار غـــابية و ورود : مدخل تينجة (سيدي رزيق)- مدخل طريق بنزرت على مستوى معمل عرعار للخردة-( passage حي الزهور)
* إقرار تظاهرة **"يوم بدون سيارة "** يكون موعدها آخر يوم احد من كل شهر، و انطلاقتها آخر يوم احد من شهر فيفري الموافق ل24/02/2019. مع الاتفاق على تنشيط الشارع المعني بالغلق خلال يوم التظاهرة.
* الإطلاع على برنامج الإدارة البلدية للاستعداد للموسم الصيفي و إقراره:

\*مقاومة الحشرات

\*حملات النظافة

\*الاعتناء بالمناطق الخضراء و دهن الأرصفة

\*تبييض الأشجار

\*جهر و تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار

\*مقاومة الكلاب السائبة

\*صيانة فوهات بالوعات مياه الأمطار

\*تنظيف الشاطىء

\*صيانة شبكة التنوير العمومي

\*صيانة مخفضات السرعة و ممرات المترجلين

\*تركيز الحاويات

\*صيانة الطرقات و سد الحفر و مناطق ركود المياه

\*تعهد وصيانة العلامات المروية

\*مقاومة الضجيج

\*الحملات التحسيسية

و قد كانت تدخلات الحضور كما يلي:

- **رفيق السهيلي (عن الديوان الوطني للتطهير):** هذه الفترة (شهر فيفري) غير ملائمة للتدخل في تنظيف و جهر شبكة تصريف مياه الأمطار.

-**آمال ساسي (مواطنة عن حي اشكل):** أثـــارت مشكل تصريــف الميــــــــــــاه بتينجة الذي يصب في البحيرة و يتسبب في تكاثر الناموس و الحشرات و انتشار الأمراض مطالبة بضرورة إيجاد حل لها.

- **خديجة جوادي (مواطنة و عضوة في جمعية حواء):**أثارت إشكالية إلقاء الفضلات من قبل بعض أعوان النظافة في أماكن غير مصب النفايات المخصص لذلك.

***6. مختلفات:***

***1 -*** تبعا لمطلب جمعية حواء الــــــــــــــــــــــــوارد على بلدية تينجة بتاريخ 12 فيفري 2019 و الذي ترغب من خلاله في الوضع على الذمة لمكتب موجود بدار الجمعيات بشارع الحبيب بورقيبة بتينجة،

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص مطلب جمعية حواء التي ترغب من خلاله في الوضع على الذمة لمكتب موجود بدار الجمعيات بشارع الحبيب بورقيبة بتينجة،**

**و بعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على وضع مكتب موجود بدار الجمعيات بشارع الحبيب بورقيبة بتينجة على ذمة جمعية حواء و ذلك لمدة سنة.**

***2-*** مقترح تغيير مكان انتصاب السوق الأسبوعية للمواد المختلفة من المكان الحالي إلى نهج حنبعل و ذلك بصفة وقتية، في انتظار تهيئة نهج الرتل ليكون مكان انتصاب السوق الأسبوعية بصفة نهائية و عرض المقترح على أنظار المجلس البلدي للتداول.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص** **تغيير مكان انتصاب السوق الأسبوعية للمواد المختلفة من المكان الحالي إلى نهج حنبعل و ذلك بصفة وقتية، في انتظار تهيئة نهج الرتل ليكون مكان انتصاب السوق الأسبوعية بصفة نهائية**

**و بعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تغيير مكان انتصاب السوق الأسبوعية للمواد المختلفة من المكان الحالي إلى نهج حنبعل و ذلك بصفة وقتية، على أن يتم تحديد المكان النهائي للسوق الأسبوعية خلال جلسة ثانية تعقد استكمالا للدورة الأولى للمجلس البلدي و ذلك في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة الحالية.**

***3 -***تخصيص أيام لرفع فواضل البناء و الردم و لرفع فضلات الآجر و الحدائق و عرض المقترح على انظار المجلس البلدي للتداول.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على تخصـــــــــــيص أيام لرفع فواضل البناء و الردم و لرفع فضلات الآجر و الحدائق.**

**و بعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تخصيص أيام لرفع فواضل البناء و الردم و لرفع فضلات الآجر و الحدائق على أن يتم تحديد الأيام خلال جلسة ثانية تعقد استكمالا للدورة الأولى للمجلس البلدي و ذلك في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة الحالية.**

***4***- مقترح إحداث سوق أسبوعية للدواب ببلدية تينجة و عرض المقترح على أنظار المجلس البلدي للتداول.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على إحداث سوق أسبوعية للدواب ببلدية تينجة**

**و بعد الدرس و النقاش**

***قرار المجلس البلدي***

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على إحداث سوق أسبوعية للدواب ببلدية تينجة على أن يتم تحديد مكــــــــــــان و تاريخ انتصاب السوق خلال جلسة ثانية تعقد استكمالا للدورة الأولى للمجلس البلدي و ذلك في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة الحالية .**