**الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

**بلدية تينجة**

أنعقدت بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال جلسة المنطقة عدد 03 في اطار اعداد البرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2020 برآسة السيدة سارة الـــــــــــــــثامري رئيسة بلدية تينجة و حضور السيدة سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية و السادة و السيدات الآتي ذكرهم،

|  |  |
| --- | --- |
| * **الشــــــــــــــــــــــــــاذلي بالليل:** | **عضو المجلس البلدي** |
| * **محمد علي الدريدي:** | **عضو المجلس البلدي** |
| * **لطفي الحشــــــــــــــــــــــــــــاني:** | **عضو المجلس البلدي** |
| * **محمد علي الجــــــــواني:** | **عضو المجلس البلدي** |
| * يحي المجــــــــــــــــــــــــــدوب: | مهندس أول ببلدية تينجة |
| * عــــــــــــــــــاطف بن سلامة: | متصرف ببلدية تينجة(مقرر) |

كما حضر الجلسة جمع من متساكني المنطقة عدد 03

افتتحت السيدة **السيدة سارة الــــــــــــــــــــثامري رئيسة بلدية تينجة** الجلسة مرحبة بالحاضرين ثم استعرضت جدول أعمال الجلسة و ذلك كما يلي:

**1-توزيع قائمة مشاريع القرب على الحضور**

**2- تذكير بالتقسيم الترابي و نتائج التشخيص الفني للمنطقة عدد 03**

**3- تذكير ببرامج المتدخلين العموميين**

**4- تذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة عدد 03**

**5- تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات (المشاريع و التدخلات**

**6- تقديم الإيضاحات الفنية الأولية اللازمة حول المقترحات من طرف المصلحة الفنية**

**7- اجراء تصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة**

**و الإعلان عن نتائج التصويت**

**8- تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفتها**

**9- الترشح لممثلي المناطق والتصويت عليهم (3 ممثلي يتكونون وجوبا من امرأة، رجل ، شاب)**

**10-اعلام الحضور بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية و تاريخ ابلاغهم بها**

1. **توزيع قائمة مشاريع القرب على الحضور**:

تم توزيع قائمة مشاريع القرب على الحاضرين و التي تتضمن المشاريع التالية:

* **تعبيد و تهيئة الطرقات**
* **التنوير العمومي**
* **مد وتبليط الأرصفة**
* **انجاز شبكة تصريف مياه الأمطار**

**2- تذكير بالتقسيم الترابي و نتائج التشخيص الفني للمنطقة عدد 03**

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية التذكير بالتقسيم الترابي و نتائج التشخيص الفني للمنطقة عدد 03 و ذلك كما يلي:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المنطقة الترابية** | **حدودهــــــــــا** | |
| **عـــــــ03ـــــــــــدد**  **حي الوصايفية- حي البحيرة - حي اشكل - تقسيم بن صالحة – نهج براست- نهج طولون- نهج ماطر- نهج المحطة - نهج غاندي - نهج المدارس - نهج طارق بن زياد - نهج حنبعل - نهج زغوان - نهج مجردة - نهج المغرب - نهج سبيطلة - نهج عبد الله البجاوي - نهج بنزرت - نهج باستور - نهج حفوز - نهج سوسة - نهج جالطة - نهج لواتة - نهج القنال - نهج مجردة - نهج تونس** | **شمالا** | **السكة الحديدية** |
| **شرقا** | **طريق وطنية عدد 11** |
| **جنوبا** | **حي الوصايفية** |
| **غربا** | **بحيرة اشكل** |

**بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية للمنطقة عدد 03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المناطق** | **الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكم** | **الطرقات (كلم)** | | | | | | | | | | | | **الأرصفة (م²)** | | | | | **التنوير العمومي** | | | | | **الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة**  **(%)** | **وجود اشكالات في تصريف المياه** |
| **غير معبد** | **معبد** | | | | | | | **نسبة الطرقات التي تتطلب الصيانة** | | **نسبة الطرقات الغير معبدة** | | **المساحة الجملية التقديرية** | **المساحة المرصفة التقديرية** | | **نسبة المساحة الغير مرصفة** | | **العدد الجملي لنقاط الاضاءة** | **عدد النقاط التي تتطلب الصيانة** | | | **نسبة التغطية** |
| **طبقة اسفلتية في حالة جيدة** | **طبقة مضاعفة حالتها جيدة** | | **طريق حالتها سيئة للصيانة** | | **نسبة الطرقات**  **حالتها جيدة,** | |
| **المنطقة عدد 03** | **25.270** | **15048** | **1124** | | **0.432** | | **7.609** | | **10%** | | **30%** | | **60%** | **77280** | | **19320** | | **75%** | **451** | | **57** | **78%** | | **97%** | **ننعم** |

**3- تذكير ببرامج المتدخلين العموميين**

* **الديوان الوطني للتطهير:** 500 متر خطي بنهج القنال و مد القنوات بنهج سبيطلة.
* الشركة التونسية للكهرباء و الغاز:لم تتم موافاة مصالح البلدية بتدخل الشركة بعنوان سنة 2020 ببلدية تينجة مع تعهد الشركة التونسية و الكهرباء و الغاز بمراسلة البلدية لتحديد تدخلاتها بعنوان سنة 2020
* الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه: تغيبت عن جلسة المتتدخلين العموميين و لم تتم موافاة مصالح البلدية بتدخل الشركة بعنوان سنة 2020 ببلدية تينجة هذا و سيتم مراسلة الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه لموافاتنا ببرنامج تدخلها سنة 2020 .
* الشركة التونسية لاتصالات تونس: تغيبت عن جلسة المتتدخلين العموميين و لم تتم موافاة مصالح البلدية بتدخل الشركة بعنوان سنة 2020 ببلدية تينجة هذا و سيتم مراسلة الشركة التونسية لاتصلات تونس و توزيع المياه لموافاتنا ببرنامج تدخلها سنة 2020 .

**4- تذكير بتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المنطقة عدد 03**

تولت السيدة سارة الثامري رئيس البلدية التذكير بتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المنطقة عدد 03 و ذلك كالآتي:

|  |  |
| --- | --- |
| **الإعتمادات المخصصة (أد)** | **مناطق التدخل** |
| 280 | منطقة عدد03 |
| **280** | **المجموع** |

**5- تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات (المشاريع و التدخلات**)

تم دعوة الحضور إلى تكوين فرق لتحديد المقترحات الخاصة بمشاريع القرب و نوعية التدخل **( تعبيد** **طرقات، تصريف مياه الأمطار، تنوير عمومي)** حيث قام الحاضرون بالانقسام إلى 03 مجموعات،

اثر ذلك تم إمهال الفريقين مدة 15 دقيقة لضبط مقترحاتهم و نوعية التدخلات و كانت المقترحات كالآتي:

* **الفريق عدد 1:** تعبيد نهج ماطر
* **الفريق عدد 2:** تعبيد نهج لواتة
* **الفريق عدد 3:**استكمال تعبيد نهج غاندي

**6- تقديم الإيضاحات الفنية الأولية اللازمة حول المقترحات من طرف المصلحة الفنية*:***

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية تقديم الإيضاحات الفنية الأولية حول المقترحات و ذلك كما يلي:

- بالنسبة لنهج ماطر فهو يتكون من طبقة جولان مهترئة جدا أما بخصوص الطبقة السفلية فهي في حالة متوسطة و يمكن تعبيد النهج المذكور باعتبار أنه يحتوي على قنوات تصريف المياه المستعملة.

- بالنسبة لنهج لواتة فهو يتكون من طبقة جولان مهترئة كذلك و الطبقة السفلية في حالة متوسطة لكن لا يمكن التدخل بالنهج المذكور باعتبار أن الديوان الوطني للتطهير قد يتدخل في جزء من النهج سنة 2020.

- بالنسبة لنهج غاندي فقد تم مد قنوات تصريف المياه المستعملة به و سيتم تعبيد النهج المذكور في جزء منه على طول 450 متر خطي ضمن برنامج 2019 **(إلى حدود بن موسى)** و الجزء المتبقي **(من بن موسى إلى مفترق سيدي رزيق )** سيبقى على الحالة التي هي عليه لذلك من المستحسن استكمال تعبيد الجزء المتبقي.

**7- اجراء تصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة و نتائج التصويت**

تولى الحاضرون التصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة و كانت النتائج كالآتي:

**عدد المشاركين في التصويت 45 فردا.**

* نهج ماطر:**32 صوتا**
* نهج غاندي:**06 أصوات**
* نهج طولون:**02 اصوات**
* نهج لواتة:**05 أصوات**

**8- تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفتها**

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفتها و ذلك كالآتي:

- بالنسبة لنهج ماطر يمكن برمجة تعبيده بكلفة تقديرية تناهز **190 أد.**

- بالنسبة للجزء المتبقي من نهج غاندي يمكن تخصيص الاعتمـــــــــــــــــادات المتبقية و المقدرة بـ:90 أد و برمجة الأشغال في إطار ملحق صفقة لمشروع سنة 2019 .

**9- الترشح لممثلي المناطق و التصويت عليهم**:

قام الحاضرون بتعيين السادة و السيدات الىتي ذكرهم لتمثيل المنطقة عدد 03 فيما يتعلق بمتابعة انجاز المشاريع و التنسيق مع الإدارة.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نهج غاندي** | **نهج ماطر** | **النهج** |
| خالد البهلي | صالح النفزي | **كهل** |
| صبيحة الغانمي | لمياء الرزقي | **امرأة** |
| محمد الجميلي | هيثم هلال | **شاب** |

**10-اعلام الحضور بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية و تاريخ ابلاغهم بها**

قام السيد يحي المجدوب بإعلام الحضور انه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية ضمن الجلسة التشاركية الثانية المقرر عقدها يوم السبت 30 نوفمبر 2019.

**و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة مساءا و حرر المحضر بتاريخه.**

**رئيس البلدية**

**سارة الثامري**

**الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

**بلدية تينجة**

أنعقدت بتاريخ الخميس 21 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا جلسة المنطقة عدد 02 في إطار إعداد البرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2020 برآسة السيدة سارة الـــــــــــــــثامري رئيسة بلدية تينجة و حضور السيدة سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية و السادة و السيدات الآتي ذكرهم،

|  |  |
| --- | --- |
| * **محمد علي الدريدي:** | **عضو المجلس البلدي** |
| * يحي المجــــــــــــــــــــــــــدوب: | مهندس أول ببلدية تينجة |
| * عــــــــــــــــــاطف بن سلامة: | متصرف ببلدية تينجة(مقرر) |

كما حضر الجلسة جمع من متساكني المنطقة عدد 02

افتتحت السيدة **السيدة سارة الــــــــــــــــــــثامري رئيسة بلدية تينجة** الجلسة مرحبة بالحاضرين ثم استعرضت جدول أعمال الجلسة و ذلك كما يلي:

1- **توزيع قائمة مشاريع القرب على الحضور**

**2- تذكير بالتقسيم الترابي و نتائج التشخيص الفني للمنطقة عدد 02**

**3- تذكير ببرامج المتدخلين العموميين**

**4- تذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة عدد 02**

**5- تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات (المشاريع و التدخلات**

**6- تقديم الإيضاحات الفنية الأولية اللازمة حول المقترحات من طرف المصلحة الفنية**

**7- اجراء تصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة**

**و الإعلان عن نتائج التصويت**

**8- تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفتها**

**9- الترشح لممثلي المناطق والتصويت عليهم (3 ممثلي يتكونون وجوبا من امرأة، رجل ، شاب)**

**10-اعلام الحضور بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية و تاريخ ابلاغهم بها**

1. **توزيع قائمة مشاريع القرب على الحضور**:

تم توزيع قائمة مشاريع القرب على الحاضرين و التي تتضمن المشاريع التالية:

* **تعبيد و تهيئة الطرقات**
* **التنوير العمومي**
* **مد وتبليط الأرصفة**
* **انجاز شبكة تصريف مياه الأمطار**

**2- تذكير بالتقسيم الترابي و نتائج التشخيص الفني للمنطقة عدد 02**

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية التذكير بالتقسيم الترابي و نتائج التشخيص الفني للمنطقة عدد 02 و ذلك كما يلي:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المنطقة الترابية** | **حدودهــــــــــا** | |
| **عــــــــ02ــــــــــدد**  **تقسيم الغربي-حي الفتح**  **حي الإقبال 01 و 02 - حي محمد علي**  **حي الزهور - حي بن مبارك**  **نهج محمد صالح بن بريك- نهج المهدية-الفراحتية**  **- حي الحواتة** | **شمالا** | **نهج محمد صالح بن بريك** |
| **حي الفراحتية** |
| **شرقا** | **نهج المنجي بالي** |
| **جنوبا** | **السكة الحديدية** |
| **غربا** | **نهج البحيرة** |

**بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية للمنطقة عدد 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المناطق** | **الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكم** | **الطرقات (كلم)** | | | | | | | | | | | | **الأرصفة (م²)** | | | | | **التنوير العمومي** | | | | | **الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة**  **(%)** | **وجود اشكالات في تصريف المياه** |
| **غير معبد** | **معبد** | | | | | | | **نسبة الطرقات التي تتطلب الصيانة** | | **نسبة الطرقات الغير معبدة** | | **المساحة الجملية التقديرية** | **المساحة المرصفة التقديرية** | | **نسبة المساحة الغير مرصفة** | | **العدد الجملي لنقاط الاضاءة** | **عدد النقاط التي تتطلب الصيانة** | | | **نسبة التغطية** |
| **طبقة اسفلتية في حالة جيدة** | **طبقة مضاعفة حالتها جيدة** | | **طريق حالتها سيئة للصيانة** | | **نسبة الطرقات**  **حالتها جيدة,** | |
| **المنطقة عدد 02** | **20.540** | **5.391** | **4.438** | | **2.764** | | **7.947** | | **35%** | | **39%** | | **26%** | **44850** | | **16200** | | **64%** | **332** | | **58** | **89%** | | **80%** | **نعم** |

**3- تذكير ببرامج المتدخلين العموميين**

* **الديوان الوطني للتطهير:** 500 متر خطي بنهج القنال و مد القنوات بنهج سبيطلة.
* الشركة التونسية للكهرباء و الغاز:لم تتم موافاة مصالح البلدية بتدخل الشركة بعنوان سنة 2020 ببلدية تينجة مع تعهد الشركة التونسية و الكهرباء و الغاز بمراسلة البلدية لتحديد تدخلاتها بعنوان سنة 2020
* الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه: تغيبت عن جلسة المتتدخلين العموميين و لم تتم موافاة مصالح البلدية بتدخل الشركة بعنوان سنة 2020 ببلدية تينجة هذا و سيتم مراسلة الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه لموافاتنا ببرنامج تدخلها سنة 2020 .
* الشركة التونسية لاتصالات تونس: تغيبت عن جلسة المتتدخلين العموميين و لم تتم موافاة مصالح البلدية بتدخل الشركة بعنوان سنة 2020 ببلدية تينجة هذا و سيتم مراسلة الشركة التونسية لاتصلات تونس و توزيع المياه لموافاتنا ببرنامج تدخلها سنة 2020 .

**4- تذكير بتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المنطقة عدد 02**

تولت السيدة سارة الثامري رئيس البلدية التذكير بتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المنطقة عدد 02 و ذلك كالآتي:

|  |  |
| --- | --- |
| **الإعتمادات المخصصة (أد)** | **مناطق التدخل** |
| 320 | منطقة عدد02 |
| **320** | **المجموع** |

**5- تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات (المشاريع و التدخلات**)

تم دعوة الحضور إلى تكوين فرق لتحديد المقترحات الخاصة بمشاريع القرب و نوعية التدخل **( تعبيد** **طرقات، تصريف مياه الأمطار، تنوير عمومي)** حيث قام الحاضرون بالانقسام إلى 05 مجموعات،

اثر ذلك تم إمهال الفريقين مدة 15 دقيقة لضبط مقترحاتهم و نوعية التدخلات و كانت المقترحات كالآتي:

* **الفريق عدد 1:** تعبيد حي الإقبال
* **الفريق عدد 2:** تعبيد حي الفتح
* **الفريق عدد 3:**تعبيد تقسيم الغربي
* **الفريق عدد 4:**تعبيد حي بن مبارك
* **الفريق عدد 5** :تعبيد حي محمد علي

**6- تقديم الإيضاحات الفنية الأولية اللازمة حول المقترحات من طرف المصلحة الفنية*:***

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية تقديم الإيضاحات الفنية الأولية حول المقترحات و ذلك كما يلي:

- بالنسبة **لحي الإقبال** يتكون من طبقة جولان متهرئة جدا أما بخصوص الطبقة السفلية فهي في حالة متوسطة و يمكن تعبيد جزء وظيفي من الحي المذكور في حدود الاعتمادات المرصودة.

- بالنسبة **لحي الفتح** فهو يتكون من طبقة جولان متهرئة كذلك و الطبقة السفلية في حالة متوسطة و يمكن تعبيد جزء وظيفي من الحي المذكور في حدود الاعتمادات المرصودة.

- بالنسبة **لتقسيم الغربي** فهو يتكون من طبقة جولان متهرئة كذلك و الطبقة السفلية في حـــــــــــــــــــــــــــــــالة متوسطة و يمكن تعبيد جزء وظيفي من الحي المذكور في حدود الاعتمادات المرصودة.

- بالنسبة **لحي بن مبارك** فهو يتكون من طبقة جولان متهرئة كذلك و الطبقة السفلية في حــــــــــــــــــــــــــــــــــالة متوسطة و يمكن تعبيد جزء من الحي المذكور في حدود الاعتمادات المرصودة.

- بالنسبة **لحي محمد علي** فهو يتكون من طبقة جولان متوسطة و الطبقة السفلية في حالة متوسطة و يمكن تعبيد جزء وظيفي من الحي المذكور في حدود الاعتمادات المرصودة.

**7- اجراء تصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة و نتائج التصويت**

تولى الحاضرون التصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة و كانت النتائج كالآتي:

**عدد المشاركين في التصويت 114 فردا.**

* حي الاقبال01 :**38 صوتا**
* حي الاقبال02: **1 صوت**
* حي الفتح: **36 صوتا**
* تقسيم الغربي :**06 اصوات**
* حي محمد علي:**18 صوتا**
* **حي بن مبارك:15 صوت**

**8- تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفتها**

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفتها و ذلك كالآتي:

- بالنسبة **لحي الإقبال** سيتم تحديد زيارة ميدانية للحي المذكور لتحديد الانهج التي سيتم التدخل بهـــــــــا باعتبار و أن الحي المذكور مترابط حيث سيتم برمجة انهج وظيفية صمانا لنجاعة المشروع.

- بالنسبة **لحي الفتح** ربما سيتم برمجة انجاز بعض مداخل الحي و التي تتصل مباشرة بحي الإقبال باعتبار و آن الحييين متجاورين.

**9- الترشح لممثلي المناطق و التصويت عليهم**:

قام الحاضرون بتعيين السادة و السيدات الىتي ذكرهم لتمثيل المنطقة عدد 02 فيما يتعلق بمتابعة انجاز المشاريع و التنسيق مع الإدارة.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **حي الفتح** | **حي الإقبال 01** | **النهج** |
| **حبيب مقدم** | **رابح الدلاجي** | **كهل** |
| **ربح الطرلبلسي** | **ايمان المنصوري** | **امرأة** |
| **مروان الغول** | **محمد علي منصوري** | **شاب** |

**10-اعلام الحضور بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية و تاريخ ابلاغهم بها**

قام السيد يحي المجدوب بإعلام الحضور انه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية ضمن الجلسة التشاركية الثانية المقرر عقدها يوم السبت 30 نوفمبر 2019.

**و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال و حرر المحضر بتاريخه.**